残疾人家庭无障碍改造项目配套和工作经费项目绩效自评报告

# 一、项目概况

（一）项目基本情况

为加快推进我市无障碍环境建设进程，确保2020年度改造任务完成，提高残疾人生活质量，改善残疾人居住环境,我会根据残疾人家庭无障碍改造项目资金额积极策划，科学合理统筹安排各项经费，提高项目资金的使用效益，残疾人家庭无障碍改造项目资金的有效运行保证了我市残疾人家庭无障碍改造项目工作的更好实施。

# （二）项目年度预算绩效目标:为350户有需求的残疾人户进行家庭无障碍改造无障碍改造工作合格率达到100%。绩效指标设定情况:有需求的残疾人户进行家庭无障碍改造≥350人(户);残疾人家庭无障碍改造工作合格率＝100%;残疾人家庭无障碍改造工作完成及时率≥95%;享受改造项目残疾人户满意率≥95%。

# 二、项目决策及资金使用管理情况

# （一）项目决策情况

根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省无障碍环境建设“十三五”实施方案的通知》（琼府办〔2017〕139号）和《省残联关于印发<2020年度海南省残疾人家庭无障碍改造项目实施方案>的通知》（琼残维〔2020〕15号）要求，结合我市实际，制定此项目方案。

（二）项目资金

2020年市财政拨付残疾人家庭无障碍改造项目配套和工作经费94.6万元。

（三）项目资金实际使用情况

残疾人家庭无障碍改造项目配套和工作经费实际使用94.4437万元。

（四）项目资金管理情况

加强项目资金管理，严格审批、严格监管，专款专用,使项目资金的使用做到合理公平、公开、公正。

# 三、项目组织实施情况

根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省无障碍环境建设“十三五”实施方案的通知》（琼府办〔2017〕139号）和《省残联关于印发<2020年度海南省残疾人家庭无障碍改造项目实施方案>的通知》（琼残维〔2020〕15号）要求，结合我市实际，制定此项目方案，印发至各镇，明确工作职责，严格履行申请、审批程序，将符合条件的残疾人纳入我市2020年残疾人家庭无障碍改造对象，并将改造补贴资金通过惠民一卡通拨付到户。

四、项目绩效情况

2020年市财政拨付残疾人家庭无障碍改造项目配套和工作经费94.6万元。我会按照实际工作要求，统筹运用项目资金，并结合中央及省级下拨资金，全年完成568户残疾人家庭无障碍改造，改造工作合格率100%，达到项目绩效的申报目标。

2020年共计使用中央及省级资金198.34万元、市级资金94.44万元对符合条件的568户残疾人家庭进行无障碍改造，对必改项目足额安排改造资金，提升项目根据家庭经济状况给予适当补贴，每户补贴标准约8500元（根据实际改造项目进行补贴），示范户可适度提高补贴标准。

通过实施该项目，消除或减少贫困残疾人居家生活障碍，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，为决战决胜贫困残疾人脱贫攻坚、实现残疾人小康创造物质基础。

五、其他需要说明的问题

经综合评价，市残联工作组在实施项目过程中，严格执行《海南省残疾人家庭无障碍改造基础性改造内容》和《琼海市残疾人家庭无障碍改造工作指南》的有关规定，采取形式多样的方式进行施工，切实保证项目改造内容和质量。各镇（区）残联要按照方案要求主动开展工作，密切配合市残联工作组抓好落实，确保改造任务保质保量完成。

# 琼海市残疾人联合会

# 2021年5 月28日