琼海市银德路市政工程项目

财政支出绩效评价报告

评价类型：  □实施过程评价  √ 完成结果评价

项目名称：  琼海市银德路市政工程项目

项目单位：  琼海市政府投资项目管理中心

主管部门：  琼海市发展和改革委员会

评价时间： 2019年7月3日至2019年7月25日

组织方式：√ 财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：√ 中介机构     □专家组     □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南公正轩会计师事务所（普通合伙）

上报时间：2019年7月

# 项目基本信息

单位：万元

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 琼海市政府投资项目管理中心 | 主管部门 | 琼海市发展和改革委员会 |
| 项目负责人 | 张伟峰 | 联系电话 | 13637640858 |
| 地址 | 琼海市兴海北路西四横街路口 | 邮编 | 571400 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） |
| 计划投资额(概算) | 1252.16 | 实际到位资金 | 919.79 | 实际使用情况 | 846.21 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政预算 |  | 省财政预算 |  | 省级财政 |  |
| 市县财政预算 | 919.79 | 市县财政预算 | 919.79 | 市县财政 | 846.21 |
| 地方债券资金 |  | 地方债券资金 |  | 地方债券资金 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 25 | 项目目标 | 5 | 目标内容 | 5 | 5 |
|  |  | 决策过程 | 10 | 决策依据 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 资金落实 | 10 | 到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 30 | 组织实施 | 6 | 组织机构 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 2 | 2 |
|  |  | 过程管理 | 12 | 工程招投标管理 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 工程合同管理 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 项目验收 | 3 | 3 |
|  |  | 资金管理 | 12 | 资金使用 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 4 | 4 |
| 项目效果 | 45 | 项目产出 | 30 | 实际完成 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 完成及时 | 7 | 0 |
|  |  |  |  | 质量达标 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 成本节约 | 7 | 7 |
|  |  | 项目效益 | 15 | 经济或社会效益 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 满意度 | 6 | 5.18 |
|  |  |  |  | 可持续性 | 3 | 3 |
| 合 计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90.18 |
| 评价结果：优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 孙维杰 | 注册会计师 | 海南公正轩会计师事务所（普通合伙） |  |
| 王可为 | 注册会计师 | 海南公正轩会计师事务所（普通合伙） |  |
| 韩琼闻 | 审计助理/助理会计师 | 海南公正轩会计师事务所（普通合伙） |  |

公正轩审字【2019】第008007号

琼海市银德路市政工程项目

财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

琼海市政府投资项目管理中心位于琼海市兴海北路西四横街，是隶属市发展和改革委员会副科级事业单位，社会统一信用代码124688720905134231。其主要职责：（1）配合政府和部门对拟建项目进行机会研究和提供投资咨询；（2）配合做好政府投资项目的建议书、可行性研究报告、工程初步设计和概算、评估评审工作；（3）配合做好政府投资项目工程变更方案的比选和相关费用的审核工作；（4）承担市政府交办的其他工作以及提供咨询服务。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

预期总目标：本项目修建长517.263m道路，路幅宽度为12-17m。包括道路工程、给排水工程、电气工程、道路绿化工程、交通工程。

阶段性目标：本项目完成沥青路面道路总长494.763m。

未完成的建设内容及规模：22.5m道路未建。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

银德路市政工程项目位于琼海市嘉积镇核心区，地理位置极佳，完善城市市政基础设施显得尤为重要，该项目响应海南国际旅游岛建设，是为了对嘉积城区基础设施的完善和整体形象的改观。项目的用途包括全面建设小康社会，完善科学发展观，构建和谐社会，建设节约型社会，响应琼海市“十一五”规划，改善周边的生产生活条件和环境，促进嘉积城区城镇化进程，带动整体经济发展水平；涉及范围有：道路工程（含绿化）、交通工程、给排水工程、电气化工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

琼海市银德路市政工程项目资金概算1252.16万元，预算批复资金919.79万元，均为市财政资金。该项目资金已到位919.79万元。

（二）项目资金使用情况

琼海市银德路市政工程项目资金共计支出846.21万元，其中，工程建设费用774.02万元,工程建设其他费用72.19万元。

（三）项目资金管理情况

琼海市政府投资项目管理中心的项目资金管理遵循专款专用的原则，严格按照批准的项目预算执行。资金的支付按照国库集中支付制度的有关规定和合同约定拨付，未发现挪用或者违规支付现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目于2016年12月由琼海市发展和改革委员会（下称琼海市发改委）通过了可研报告的批复，文号为海发改审批【2016】502号；2017年1月由琼海市发委通过了初步设计和概算的批复，文号为海发改审批【2017】5号；当月通过了琼海市财政局的预算审核批复，文号为海财投审【2017】92号和【2017】2463号。职能主管部门的审批完成后，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。

（二）项目管理情况分析

项目实施中，成立了专门的组织机构，实行专人负责管理并有明确职责分工。依据相关规定，与施工方签订了施工合同，与监理方签订了监理合同，与设计方签订了设计合同等其他重要合同。建立了专门的项目管理制度，包括工程质量控制、进度控制、安全控制等方面进行监管。在验收阶段，进行了造价审核并出具了审核报告，完成了项目的初验和终验。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的决策、管理和绩效等方面进行量化、具体分析。

1、项目的决策分析(25分)。

项目的决策包括项目目标（5分）、决策过程（10分）、资金落实（10分）。

- 项目目标（5分）

1）目标内容（5分）

评价要点：

①项目目标是否明确

②项目目标是否细化

③项目目标是否量化

评价标准:

①符合项目目标明确得1.5分

②符合项目目标细化得1.5分

③符合项目目标量化得2分

评价过程:

经检查，项目按照规定的程序设立目标，提交的文件、材料明确、细化、量化目标均符合相关要求。

评价结果：全部符合上述要求，得5分

（2）决策过程（10分）

1）决策依据（4分）

评价要点：

①项目是否符合经济社会发展规划

②项目是否根据国家、省、市的发展目标

评价标准:

①项目符合经济社会发展规划（2分）

②项目根据国家、省、市的发展目标评价过程（2分）

经检查，项目符合国家相关法律法规、经济社会发展规划；符合根据国家、省、市的发展目标。

评价结果：符合评价标准，得4分

2）决策程序（6分）

评价要点：

①项目是否符合申报条件；

②可行性报告批复程序是否符合相关管理办法；

③初步设计和概预算批复程序是否符合相关管理办法；

④对发生重大的设计、施工等变更等事项，项目建设单位是否按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算。

评价标准:

①项目符合申报条件（1分）；

②可行性报告批复程序符合相关管理办法（1分）；

③初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法（2分）；

④对发生重大的设计、施工等变更等事项，项目建设单位按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算（2分）。

评价过程:

经检查，项目符合申报条件，可行性报告批复程序符合相关管理办法，初步设计和概算批复程序符合相关的管理办法；项目发生变更后及时履行了变更手续并取得项目财政资金预算批复。

评价结果：全部符合上述标准，得6分

（3）资金落实（10分）

1）到位率（4分）

评价要点：

- 资金到位率=实际到位/计划到位×100%，

实际到位：项目期内实际落实到项目的资金；

计划到位：项目期内计划投入（预算批复资金）到项目的资金。

评价标准:

①按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；

- 100%为基数，每少10%扣1分，直至扣完本项分值为止

评价过程:资金到位率=实际到位/计划到位×00%

=919.79/919.79*100%=100.00%

评价结果：到位率100.00%，得4分

2）到位时效（6分）

评价要点：

①资金是否及时到位；

②若未及时到位，是否影响项目进度

评价标准:

①及时到位（6分）

②未及时到位但未影响项目进度（4分）

③未及时到位并影响项目进度（0-2分）

评价过程：经检查，资金已及时到位。

评价结果：符合第一项，得6分

2、项目的管理分析（30分）

项目的管理包括组织实施（6分）、过程管理（12分）、资金管理（12分）

（1）组织实施（6分）

1）组织机构（4分）

评价要点：

①项目在实施中是否成立专门的组织机构

②项目是否实行专人负责管理并有明确职责分工

评价标准:

①有专门的组织机构（2分）

②有专人负责（1分）

③明确职责分工（1分）

评价过程:

经检查，该项目有专门的组织机构，有专人专职负责，并且职责分工明确。建设单位法人：余灿，对项目工作全过程进行监督和管理。张伟峰：负责全面工作，负责与工程有关的外部协调工作。李振胜：负责工程施工进度、质量、材料设备、采购验收、安全等工作。 吴坤松：日常管理工作，负责工程资料的收集整编工作。 庞敬姚：财务管理与资金报账工作。

评价结果：全部符合上述标准，得4分

2）项目监管（2分）

评价要点：

①是否建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；

②是否有专人负责项目的监管。

评价标准:

①建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管（1分）

②有专人负责项目的监管（1分）

评价过程:

经检查，该项目建立了专门的项目管理制度，“琼海市银德路项目现场管理制度与安全守则” 对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；余灿，对项目工作全过程进行监督和管理。张伟峰：负责全面工作，负责与工程有关的外部协调工作。李振胜：负责工程施工进度、质量、材料设备、采购验收、安全等工作。 吴坤松：日常管理工作，负责工程资料的收集整编工作。 庞敬姚：财务管理与资金报账工作。

评价结果：全部符合上述标准，得2分

（2）过程管理（12分）

1）工程招投标管理（3分）

评价要点：项目执行中是否实行招投标

评价标准:

①全部符合，得满分

②全部不符合，得0分

评价过程:经检查，该项目依据规定实行了招投标流程。

评价结果：全部符合上述要求，得3分

2）工程合同管理（6分）

评价要点：

①工程施工前是否签订施工合同

②工程施工前是否签订监理合同等必要的合同。

评价标准:

- 签订了施工合同 （3分）

- 签订了监理合同（2分）

- 签订了其他合同（1分）

评价过程:

经检查，该项目依据相关规定，与施工方签订了施工合同，与监理方签订了监理合同，与设计方签订了设计合同，等其他重要合同。

评价结果：全部符合上述标准，得6分。

3）项目验收（3分）

评价要点：

①项目是否按时验收

②项目资料完整齐全、项目点有工程档案

评价标准:

①项目按时验收（2分）

②资料档案齐全且有档案归档管理（1分）

评价过程:经检查，该项目按时验收；项目的验收资料完整且有档案归档管理。

评价结果：符合上述标准，得3分

（3）资金管理（12分）

1）资金使用（8分）

评价要点：

①是否实行分账核算、专款专用

②项目实际支出是否符合财务制度与财政专项资金管理办法

③资金使用是否按预算审核范围标准支付

④是否按规定编制财务决算并进行财务决算审核

评价标准:

①实行分账核算、专款专用，未违规的（2分）

②项目实际支出符合财务管理制度与财政专项资金管理办法的（2分）

③资金使用按预算审核范围标准支付（2分）

④按规定编制财务决算报告并进行财务决算审核（2分）

评价过程:

经检查，项目按照规定实行分账核算，专款专用，实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，该项目的资金使用按照预算审核范围标准进行支付。未按规定编制项目独立的财务决算报告并进行财务决算审核。

评价结果： 符合上述标准的第一、二 、三项，得6分

2）财务管理（4分）

评价要点：

①资金拨付是否有完整的审批程序和拨付凭证

②财务制度是否得到有效执行

评价标准:

- 资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证（2分）

- 财务制度得到有效执行（2分）

评价过程:经检查，该项目的资金拨付按照相关规定，符合审批程序，有完整的拨付凭证；财务制度得到了有效的执行。

评价结果：全部符合上述标准，得4分。

3、项目的效果分析（45分）

项目的绩效包括项目产出（30分）、项目效果（15分）

（1）项目产出（30分）

1）实际完成（8分）

评价要点：

①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

评价标准:

①预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；

②以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；

③实际完成率不足50%的，本项得分为0。

评价过程:

由于该项目建设内容较多,以主要建设内容道路工程计算, 本项目计划建设道路长度517.263m,实际完成494.763m。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%

=（494.763/517.263）*100%=95.65%

评价结果：实际完成率95.65%，得8分

2）完成及时（7分）

评价要点：

①完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

评价标准:

①完成及时率≥0的，得满分；

②完成及时率<0，每低5%的，扣1分

③直至扣完本项分值。

完成时间以日计

评价过程:

经检查，项目合同约定2017年8月20日前竣工，合同期120天，实际完工日期为2018年6月25日，实际完成时间468天。

完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%==[（120-468）/120]×100%=-290%

评价结果：完成及时率=-290%，得0分

3）质量达标（8分）

评价要点：

①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。监理报告、竣工验收报告为依据。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

评价标准:

①有完整的初验报告 （3分）

②有完整的终验报告，并结论验收通过（3分）

③有完整的监理报告，并结论质量合格（2分）

完成时间以月计。

评价过程:

经检查，项目已出具了初验报告、有监理报告并结论质量合格，有终验报告并结论验收通过。

评价结果：全部符合上述标准，得8分

4）成本节约（7分）

评价要点：

①成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

评价标准:

②成本节约率≥0的，得满分；

③成本节约率<0，每低10%的，扣1分，直至扣完本项分值。

评价过程: 经检查，项目实际支出846.21万元，预算支出为1252.16万元。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%

=[（1252.16-846.21 /1252.16]×100%=32.42%

评价结果：成本节约率≥0，得7分

（2）项目效果（15分）

1）经济或社会效益（6分）

评价要点：

项目实施是否适应社会发展、体现城市特色、提升居民生产、生活品质，产生地方综合效益。

评价标准:

对照年初或调整后的绩效目标评价经济或社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分）

评价过程:经检查，该项目符合社会发展、体现城市特色，提升居民生产、生活品质，地方产生综合效益。

评价结果：全部符合上述标准，得6分

2）满意度（6分）

评价要点：社会满意度或者项目预算服务对象对项目实施的满意度，通过发放调查问卷进行量化评价

评价标准:

满意度得分=调查问卷满意度综合评分×6%

评价过程：满意度得分=调查问卷满意度综合评分×6%

=86.33×6%=5.18

评价结果：根据满意度综合评分86.33，得分5.18分

3）可持续性（3分）

评价要点：

项目实施对体现城市特色、优化社会经济环境等是否带来旅游宜居城市的可持续影响力、辐射力、提升本地的城市旅游品质

评价标准:

①全部符合，得满分

②全部不符合，得0分

评价过程：该项目的实施充分体现了城市特色，优化了社会经济环境，同时带来了旅游宜居城市的可持续影响力。

评价结果：全部符合上述标准，得3分

五、综合评价情况及评价结论

（一）项目决策

本项目决策的目标明确、有细化、有量化的指标。决策依据基本符合经济社会发展规划和根据国家、省、市的发展目标。决策程序符合申报条件、可行性报告批复程序符合相关管理办法；初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法。资金能够落实到位并能及时拨付。

（二）项目管理

项目在组织实施中，设立了专门的组织机构，有专人管理，遵守项目的各项监管制度。项目实施过程中，执行了招投标制、合同制、监理制、项目法人责任制等规定的手续和流程。手续完备、流程合法合规。在资金和财务管理方面，实行分账核算、专款专用，项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法，资金使用按预算审核范围标准支付，资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证；财务制度得到有效执行，未发现有挪用或者违规使用资金的现象。

（三）项目效果

项目产出达到预期的数量、质量达标，但完成得不够及时。从项目的效益看，项目实施适应社会经济发展的需要、能够体现城市特色、改善民生民计、能够为地方产生综合效益，带来可持续影响。项目服务对象对项目的满意度比较高。

综上所述，项目总体评分为90.18分，评定级别为“优”。

（附：银德路市政工程项目支出绩效评价指标体系表）

六、存在的问题和建议

（一）存在问题

1、没有按时完工。项目前期工作准备不够充分，没有根据本地实际气候情况制定详细的工作方案和工期的预判，致使实际开工时间延误到8月份，项目开工后进入台风季节，雨水天气多，项目工程进度缓慢未按时完工，项目合同约定2017年8月20日前竣工，合同期120天，实际完工日期为2018年6月25日。工期延长势必对周边居民的生产生活造成不便和影响，也影响到项目效益的按时产出。

2、项目完成终验，没有做独立的项目财务决算报告。

（二）建议

琼海市项目投资管理中心对具体项目制定详细的工作方案，加快项目建设进度，在规定的时间内完成项目建设，并及时申请验收工作，尽快让项目产生社会效益和经济效益。同时，项目完成终验后，财务应及时完成财务决算审核，并编制独立的项目决算报告。

本页无正文。

海南公正轩会计师事务所(普通合伙)  中国注册会计师：

地址：中国  海口                中国注册会计师：

联系电话：66726841           报告日期：2019年8月5日

| 银德路市政工程项目支出绩效评价指标体系表 |
| --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目决策 | 25 | 项目目标 | 5 | 目标内容 | 5 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1.5分），目标细化（1.5分），目标量化（2分）。 | 5 |
|  |  | 决策过程 | 10 | 决策依据 | 4 | 项目是否符合经济社会发展规划、是否根据国家、省、市的发展目标 | 项目符合经济社会发展规划（2分），项目符合省、市的发展目标（2分 | 4 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 6 | 项目是否符合申报条件；可行性报告批复程序符合相关管理办法；初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法；对发生重大的设计、施工等变更等事项，项目建设单位是否按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算 | 项目符合申报条件（1分）；可行性报告批复程序符合相关管理办法（1分）；初步设计和概预算批复程序符合相关管理办法（2分）；对发生重大的设计、施工等变更等事项，项目建设单位按照规定程序报发改委等相关部门审批后向财政部门申请调整项目财政资金预算（2分）。 | 6 |
|  |  | 资金落实 | 10 | 到位率 | 4 | 资金到位率=实际到位/计划到位×100% 实际到位：项目期内实际落实到项目的资金； 计划到位：项目期内计划投入（预算批复资金）到项目的资金。 | 评价标准：按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；以100%为基数，每少10%扣1分，直至扣完本项分值为止。 | 4 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 6 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（6分），未及时到位但未影响项目进度（4分），未及时到位并影响项目进度（0-2分）。 | 6 |
| 项目管理 | 30 | 组织实施 | 6 | 组织机构 | 4 | 项目在实施中是否成立专门的组织机构；实行专人负责管理并有明确职责分工； | 有专门的组织机构（2分），有专人负责（1分）有明确职责分工（1分）。 | 4 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 2 | 是否建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管；是否有专人负责项目的监管。 | 建立了专门的项目管理制度，对工程质量、安全、环保、进度等方面进行监管（1分）；有专人负责项目的监管（1分） | 2 |
|  |  | 过程管理 | 12 | 工程招投标管理 | 3 | 项目执行中是否实行招投标 | 是（3分），否（0分）。 | 3 |
|  |  |  |  | 工程合同管理 | 6 | 工程施工前是否签订施工合同、监理合同等必要的合同。 | 施工合同 （3分），监理合同（2分），其他合同（1分）。 | 6 |
|  |  |  |  | 项目验收 | 3 | 项目是否按时验收，工程验收资料完整齐全、项目点有工程档案。 | 项目按时验收（2分），资料档案齐全（1分）。 | 3 |
|  |  | 资金管理 | 12 | 资金使用 | 8 | 是否实行分账核算、专款专用、项目实际支出符合财务制度与财政专项资金管理办法、资金使用是否按预算审核范围标准支付、是否按规定编制财务决算并进行财务决算审核。 | 实行分账核算、专款专用，未违规的（2分），项目实际支出符合财务管理制度与财政专项资金管理办法的（2分），资金使用按预算审核范围标准支付（2分），按规定编制财务决算并进行财务决算审核（2分）。 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 4 | 资金拨付是否有完整的审批程序和拨付凭证；财务制度是否得到有效执行 。 | 资金拨付有完整的审批程序和拨付凭证（2分）；财务制度得到有效执行（2分）。 | 4 |
| 项目效果 | 45 | 项目产出 | 30 | 实际完成 | 8 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。 | 8 |
|  |  |  |  | 完成及时 | 7 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 完成及时率≥0的，得满分；完成及时率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 完成时间以日计。 | 0 |
|  |  |  |  | 质量达标 | 8 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。监理报告、竣工验收报告为依据。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 有完整的初验报告（3分）、终验报告并结论验收通过（3分）、监理报告并结论质量合格（2分）。 | 8 |
|  |  |  |  | 成本节约 | 7 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率≥0的，得满分；成本节约率〈0，每低10%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 7 |
|  |  | 项目效益 | 15 | 经济或社会效益 | 6 | 项目实施是否适应社会发展、体现城市特色、提升居民生产、生活品质，产生地方综合效益。 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济或社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分）。 | 6 |
|  |  |  |  | 满意度 | 6 | 社会满意度或者项目预算服务对象对项目实施的满意度，通过发放调查问卷进行量化评价。 | =调查问卷满意度综合评分×6% | 5.18 |
|  |  |  |  | 可持续性 | 3 | 项目实施对体现城市特色、优化社会经济环境等是否带来旅游宜居城市的可持续影响力、辐射力、提升本地的城市旅游品质 | 是（3分），否（0分）。 | 3 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | —— | —— | 90.18 |

评价标准:优≥90分；  良≥80分，＜90分；中≥60分，＜80分；差＜60分。