财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价   完成结果评价

项目名称： 琼海市特殊教育学校建设工程项目

项目单位： 琼海市教育局

主管部门： 琼海市教育局

评价时间： 2019年07月01日至2019年08月05日

组织方式：财政部门    □主管部门  □项目单位

评价机构：中介机构    □专家组    □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南佳合信会计师事务所（普通合伙）

报告文号：佳合信审字[2019]第008053号

报告日期：二○一九年八月五日

项目关键信息

| 项目名称 | 琼海市特殊教育学校建设工程项目 |
| --- | --- |
| 项目目标 | 完善琼海市基础教育结构，解决残障儿童上学难问题，促进琼海市基础教育均衡发展 |
| 项目投资总额 | 概算：2,581.29万元 |
| 项目资金来源 | 市级财政资金 |
| 项目规模 | 总建筑面积6,666.67㎡，其中：建设教学辅助综合楼1栋，建筑面积2985.75㎡；建设宿舍楼1栋，建筑面积2630.7㎡；建设教师周转宿舍1栋；建筑面积1046.71㎡；建设传达室1间，建筑面积31.24㎡；建设运动场1个以及游泳池、排水沟、绿化等基础设施工程 |
| 项目预评估时间 |  |
| 项目实际生效时间 | 2016年06月21日 |
| 项目实际开工时间 | 2016年10月19日 |
| 项目预计完工时间 | 2017年6月18日 |
| 项目实际完工时间 | 2018年02月12日 |
| 项目实际关账时间 | 尚未关账 |
| 项目地点 | 琼海市中原镇新华小学范围内 |
| 项目规划占地面积 |  |
| 项目组成 | 建设教学辅助综合楼1栋、宿舍楼1栋、教师周转宿舍1栋、建设传达室1间、建设运动场1个以及游泳池、排水沟、绿化等基础设施工程 |
| 业主单位 | 琼海市教育局 |
| 主管单位 | 琼海市教育局 |

目  录

1.引言	3

1.1绩效评价目的	3

2.项目概况	3

2.1项目背景	3

2.2项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况	4

2.3项目的预算及资金来源	6

2.4项目立项的内容及实施方案	7

2.5项目的实施过程	7

3.绩效评价概述	10

3.1绩效评价设计过程	10

3.2绩效评价指标	11

3.3证据收集和分析方法	12

3.4 绩效评价实施过程	13

3.5 绩效评价的局限性	13

4.绩效评价分析	13

4.1投入	13

4.2过程	19

4.3产出	21

4.4效果	27

5 综合评价情况及评价结论	30

5.1评价得分	30

5.2绩效分析	31

6 主要经验及做法、存在的问题与建议	31

6.1主要经验及做法	31

6.2存在的问题	32

6.3建议	32

附件：绩效评价指标体系评分表

1.引言

1.1绩效评价目的

为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，进一步推进财政预算绩效管理，不断提升财政管理科学化精细化水平。根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》和海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）琼海市财政局《关于印发<琼海市重点项目绩效评价实施方案>的通知》（海财绩〔2019〕1175号），琼海市财政局组织绩效评价小组于2019年07月01日至08月05日对教育局琼海市特殊教育学校建设工程项目进行绩效评价。

本次绩效评价主要目的是：为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据海南省财政厅2010年8月印发的《财政支出项目绩效评价操作指南》的要求，对项目的业务指标、财务指标以及综合绩效进行客观公正地评价。

通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性等。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为政府相关决策提供参考依据。

2.项目概况

2.1项目建设的背景及必要性

2.1.1项目建设背景

改革开放以来，我国教育事业获得了长足的发展，改革取得了令人瞩目的成绩。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确规定了“十三五”时期我国教育工作的任务：加快教育发展是把我国巨大人口压力转化为人力资源优势的根本途径。适应经济社会发展对知识和人才的需要，全面实施素质教育，深化教育体制改革，加快教育结构调整，在全社会形成推进素质教育的良好环境。强化政府对义务教育的保障责任，普及和巩固义务教育。加大教育投入，建立有效的教育资助体系，发展现代远程教育，促进各级各类教育协调发展，建设学习型社会。

近年来，在中央和地方政府以及社会各界的关心与支持下，特殊教育事业取得长足发展，办学条件得到较大改善，特殊教育学校数量不断增加，入学人数稳中有升，办学体系进一步完善，教育质量进一步提高，残疾儿童少年受教育权利进一步得到保障。在坚持以人为本，构建社会主义和谐社会进程中，国家、有关部门及社会各界对残疾人教育事业的关注与关心程度在逐步提升，残疾儿童少年家庭传统观念也在进一步转变，特别是农村义务教育经费保障机制改革的实施，免除了农村义务教育阶段学生学杂费，并对贫困家庭学生免费提供教科书和补助寄宿生生活费，对残疾儿童少年入学起到极大的推动作用，预计近年内入学人数将呈上升趋势，现有办学条件将日趋紧张，为他们创造接受教育所需条件已成为当务之急。

本项目的建设就是在这样的背景下提出来的。

2.1.2项目建设的必要性

十三五期间，党中央、国务院高度重视特殊教育的发展，发展特殊教育，提高残疾儿童受教育水平是坚持以人为本，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求：“十三五”期间（2016-2020年）”教育主要任务：1、对0-6岁的残疾儿童普遍实施康复教育。到2020年全市残疾接受3年学前教育的比例大幅提高。2、适龄残疾儿童少年普遍接受义务教育，提高残疾儿童少年义务教育质量。3、大力发展残疾人职业和继续教育，加快发展残疾人高中教育和高等教育。政策措施：1、加强特殊教育学校建设。30万人口以上的县（市、区）建有综合性、符合国家标准的特殊教育学校；30万人口经下的县（市、区）要根据实际建设特殊教育学校或在普通中小学设置特教班。提高特殊教育学校、教养学校学生的生均公用经费，特殊教育学校智障、自闭症、脑瘫及多重残疾学生按不低于普通生，生均公用经费标准的10倍拨付，特殊教育学校盲益哑学生按不低于8倍拨付，普通学校设特教班学生按不低于5倍拨付。2、加快残疾儿童学前教育发展步代。制订加快发展残疾儿童学前教育的实施意见。鼓励和支持幼儿园、特教学校、残疾儿童康复和有条件的儿童福利机构等实施残疾儿童学前康复教育，规范残疾儿童学前康复教育机构和建设管理。通过医疗康复，无障碍改造、师资培训和学前教育资助制度等措施，帮助具有普通学前教育能力和残疾儿童在学校接受惠性教育。

为了满足琼海市特殊教育发展的需要，促进琼海市基础教育的均衡发展，满足残障儿童的就学需求，可以以此为契机建设琼海市特殊教育学校，拓展义务教育，此举可以解决残疾儿童上学难的问题，解决残障学生家庭的负担，促进社会的和谐，符合琼海市十三五发展教育规划的要求。

琼海市总人口49.6万，下辖12个镇。全市共有中小学校121所，其中高级中学1所，完全中学5所，12年一贯制学校1所，9年一贯制学校2所，初中16所，小学95所、职业学校1所。现有在校生71222人，其中高中在校生11901人，初中在校生18118人，小学在校生39253人，职业学校在校生1950人。

近年来，琼海市学前教育、义务教育、高中阶段教育发展较快，办学条件明显改善，教育教学质量稳步提高。各项教育发展指标均名列全省前列。但是，琼海市在特殊教育方面比较滞后，没有一所特殊学校。初步调查，琼海市共有适龄三类残疾儿童153人，其中，3-6周岁13人，7-13周岁110人，14-17周岁30人。

目前，琼海市只在阳江镇中心小学设立特教班1个，就读残疾儿童14人，其他残疾儿童只能随班就读或留守家中，极大影响并制约了特殊教育发展。为解决残疾儿童的上学难问题，让残疾儿童享有良好教育的合法权利，很有必要创建一所教育办学条件完备的特殊教育学校，作为推动全市教育均衡发展的一项重点工作内容抓落实。

2.2项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

2.2.1项目绩效目标为：完善琼海市基础教育结构，解决残障儿童上学难问题，促进琼海市基础教育均衡发展。

2.2.2绩效指标设定为：投入、过程、产出和效果四个评价指标。

2.3项目的预算及资金来源

根据琼海市发展和改革委员会下发的《关于琼海市特殊教育学校建设工程项目初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2016〕244号），项目预算资金2,581.29万元，资金来源为省级财政资金和市级财政资金。

2.4项目立项的内容及实施方案

| 项目名称 | 琼海市特殊教育学校建设工程项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 琼海市中原镇新华小学范围内 |
| 项目建设 内容及规模 | 项目建设规模：总建筑面积6,666.67㎡。 建设内容：教学辅助综合楼1栋、宿舍楼1栋、教师周转宿舍1栋、运动场及配套设施等 |
| 概算投资 | 总投资：2,552万元 资金来源：省级财政资金和市级财政资金1：1 |

2.5项目的实施过程

2.5.1项目的实施地点

项目建设地点位于琼海市中原镇新华小学范围内。

2.5.2项目立项与批复

2016年06月21日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市特殊教育学校建设工程项目建议书的批复》（海发改审批〔2016〕147号），同意项目的立项。批复内容如下：

| 项目名称 | 琼海市特殊教育学校建设工程项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 琼海市中原镇新华小学范围内 |
| 项目建设 内容及规模 | 项目建设规模：总建筑面积6,666.67㎡。 建设内容：教学辅助综合楼1栋、宿舍楼1栋、教师周转宿舍1栋、运动场及配套设施等 |
| 概算投资 | 总投资：2,552万元 资金来源：省级财政资金和市级财政资金1：1 |

2.5.3项目可行性研究与批复

2016年08月08日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市特殊教育学校建设工程项目可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2016〕226号），同意项目的可行性研究。批复内容如下：

| 建设规模 及内容 | 项目建筑规模：总建筑面积6,666.67㎡， 主要建设内容：建设教学辅助综合楼1栋，建筑面积2985.75㎡；建设宿舍楼1栋，建筑面积2630.7㎡；建设教师周转宿舍1栋；建筑面积1046.71㎡；建设传达室1间，建筑面积31.24㎡；建设运动场1个以及游泳池、排水沟、绿化等基础设施工程 |
| --- | --- |
| 项目总投资 | 项目投资总额2,570.38万元 |

2.5.4项目初步设计和概算批复

2016年08月16日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市特殊教育学校建设工程项目初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2016〕244号）,同意项目的初步设计和概算。批复内容如下：

| 建设规模 及内容 | 项目建筑规模：总建筑面积6,709.4㎡， 主要建设内容：建设教学辅助综合楼1栋，建筑面积2,985.75㎡；建设宿舍楼1栋，建筑面积2,630.7㎡；建设教师周转宿舍1栋；建筑面积1,046.71㎡；建设传达室1间，建筑面积31.24㎡；建设运动场1个以及游泳池、排水沟、绿化等基础设施工程 |
| --- | --- |
| 项目总 投资 | 总投资：2,581.29万元 资金来源：省级财政资金和市级财政资金1：1 |

2.5.5 项目的环评批复

2016年07月18日，琼海市生态环境保护局对琼海市教育局上报的环评登记表进行批复，同意并通过了琼海市教育局报送的《琼海市特殊教育学校建设工程项目环境影响报告表》，确定在充分落实环境保护措施的条件下，该项目在拟建地点建设是可行的。

2.5.6项目规划许可

2016年07月29日，琼海市规划建设局向琼海市教育局颁发了建字第4690022016000238号《建设工程规划许可证》。

2.5.7 项目的施工单位

2015年11月13日，经招投标（琼政招投标〔2016〕2982号），琼海市教育局同海南新坐标建筑工程有限公司签订了《琼海市特殊教育学校建设工程项目建设工程施工合同》，合同的具体内容如下：

| 工程名称 | 琼海市特殊教育学校建设工程项目 |
| --- | --- |
| 工程地址 | 琼海市中原镇新华村 |
| 工程内容 | 教学辅助综合楼1栋、宿舍楼1栋、教师周转宿舍1栋、运动场及配套设施等，总建筑面积6709，40㎡ |
| 合同工期 | 合同工期：240天 |
| 合同价款 | 合同价款为：2,037.5645万元 |

2.5.8项目的竣工及验收

2018年02月12日，琼海市发展和改革委员会组织主管单位琼海市建设局、项目建设单位琼海市教育局、项目施工单位海南新坐标建筑工程有限公司、项目勘察单位航天建筑设计研究院有限公司、项目设计单位北京中厦建筑设计研究院有限公司、项目监理单位广东华迪工程建设监理有限公司等单位对项目进行初步验收，验收结果为合格。

2.5.9项目的管理

项目的报建单位：琼海市教育局

项目的主管单位：琼海市教育局

项目勘察单位：航天建筑设计研究院有限公司

项目施工单位：海南新坐标建筑工程有限公司

项目设计单位：北京中厦建筑设计研究院有限公司

项目监理单位：广东华迪工程建设监理有限公司

3.绩效评价概述

3.1绩效评价设计过程

3.1.1收集案卷资料，熟悉掌握相关信息

评价小组在琼海市财政局的组织下，从琼海市教育局、琼海市特殊教育学校及琼海市国库支付局等相关单位收集项目文件资料，并通过互联网采集项目有关信息，与项目文件相互印证。

3.1.2开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组根据《关于印发<琼海市项目绩效评价实施方案>的通知》（海财绩〔2019〕1175号），设计了绩效评价框架，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果四个评价指标进行量化和具体的分析。设计出了17个关键评价指标，形成绩效评价指标体系。并对支持评价指标证据进行了多方面的搜集和整理。

3.1.3对种类指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

3.1.4与利益相关者沟通，对框架达成共识

评价小组认真听取利益相关者的意见和建议，对框架进行了反复修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

3.1.5提出问题清单与访问对象

框架设计完成后，评价小组根据证据内容分别设计了“教育局琼海市特殊教育学校建设工程项目座谈会问题清单”、“教育局琼海市特殊教育学校建设工程项目面访问题清单”；并根据问题，提出了座谈及面访对象，包括琼海市财政局、项目相关单位琼海市教育局、琼海市特殊教育学校、琼海市特殊教育学校建设工程项目受益学生家长代表等。

3.2绩效评价指标

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

1．目标是否明确、细化、量化；

2．项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；

3．项目是否符合申报条件：申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续；

4．资金到位率；

5．资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度；

6．项目的业务管理制度是否健全，是否严格执行；

7．项目实施单位的机构是否健全、分工是否明确；

8．项目实施单位的财务管理制度是否健全？

9．项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定；

10．项目的完成情况；

11．项目的成本控制率；

12．项目的时效性；

13．项目工程质量达标率；

14.项目实施后的社会效益；

15.项目实施后的生态效益；

16.项目预期服务对象对项目实施的满意程度；

17.项目实施是否具有可持续性。

3.3证据收集和分析方法

为了保证对项目进行公正客观的评价，需要收集大量高质量和准确可靠的评价证据，所以在证据收集方面，评价小组首先着重是对资料的搜集。除分别从项目实施单位琼海市教育局、琼海市特殊教育学校收集项目文件资料外，还从互联网中搜集了部分资料。将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、面访、问卷调查和互联网中获取的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，再根据项目正在实施中的特点，按照用于判断已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关者的观点等三类证据进行了整理，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标，充分解释了项目是否在计划的时间周期内完工、是否实现所有的预期产出、是否实现预期目标等的判断依据。

3.4 绩效评价实施过程

| 序号 | 评价活动 | 产出 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案卷研究 | 项目单位提供的资料 | 冯艳 陈子敏 | 7月1日-5日 |
| 2 | 设计座谈会问题清单 | 座谈会问题清单 | 冯艳 陈子敏 | 7月8日上午 |
| 3 | 设计面访问题清单 | 面访问题清单 | 陈子敏 | 7月8日下午 |
| 4 | 实地调研 | 实地调研记录 | 陈子敏 王霁鑫 | 7月9日上午 |
| 5 | 召开座谈会 | 座谈会记录 | 冯艳 陈子敏 | 7月9日下午 |
| 6 | 证据整理 | 将证据针对指标进行汇总 | 陈子敏 | 7月10日-15日 |
| 7 | 评价分析 | 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议 | 冯艳 陈子敏 | 7月16日-20日 |
| 8 | 撰写绩效评价报告初稿 | 绩效评价报告初稿 | 陈子敏 | 7月21日-25日 |
| 9 | 与利益相关者沟通 | 利用相关者的建议 和意见汇总 | 冯艳 陈子敏 | 7月26日-30日 |
| 10 | 形成绩效评价报告终稿 | 绩效评价报告终稿 | 陈子敏 | 8月5日 |

3.5 绩效评价的局限性

## 3.5.1本次绩效评价时，项目尚未编制竣工财务决算报表，项目最终成本和本报告确定的成本可能会存在差异。

4.绩效评价分析

4.1投入

## 4.1.1投入各项指标汇总得分情况

# 投入指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目目标内容 | 3 | 3 |
|  | 项目决策依据 | 4 | 4 |
|  | 项目决策程序 | 5 | 5 |
|  | 小 计 | 12 | 12 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 4 | 3.47 |
|  | 到位及时率 | 4 | 0 |
|  | 小 计 | 8 | 3.47 |
| 合 计 | 20 | 15.47 |

## 4.1.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.1.2.1项目目标内容明确性（分值：3分，得分：3分）

## 项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。

## 评价要点：

## （1）目标明确；

## （2）目标指标细化；

## （3）目标实施指标量化。

## 评分标准：

## 符合全部三项（3分）；

## 符合其中二项（1分）；

## 符合其中一项及以下（0分）。

## 琼海市教育局组织编写了《教育局琼海市特殊教育学校建设工程项目可行性研究报告》并上报琼海市发展和改革委员会审批，在项目可行性研究报告中，明确提出了项目的建设目标、建设规模、建设内容等，2016年08月08日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市特殊教育学校建设工程项目可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2016〕226号），同意项目的可行性研究

## 综上所述，琼海市特殊教育学校建设工程项目设置了明确的目标，把目标细化和量化成项目实施的各个指标。

## 得分情况：符合全部三项。（得3分）

## 绩效分析：琼海市特殊教育学校建设工程项目目标明确、既细化又量化。

## 4.1.2.2项目决策依据（分值：4分，得分：4分）

## 项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。

## 评价要点：

## （1）符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；

## （2）符合中长期实施规划内容；

## 评分标准：

## 符合全部二项（4分）；

## 符合其中一项（2分）；

## 全部不符合（0分）。

## 本项目的建设是完善琼海市基础教育结构，解决残障儿童上学难问题，促进琼海市基础教育均衡发展的需要，也是全面落实贯彻教育部教育工作要点的需要。

## 综上所述，琼海市特殊教育学校建设工程项目的建设符合琼海市社会和经济发展的要求。

## 得分情况：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划及中长期实施规划内容。（得4分）

## 绩效分析：琼海市特殊教育学校建设工程项目决策依据充分。

## 4.1.2.3项目决策程序（分值：5分，得分：5分）

## 项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。

## 评价要点：

## （1）项目符合申报条件；

## （2）申报、批复程序符合相关管理办法；

## （3）项目调整履行相应手续。

## 评分标准：

## 全部符合（5分）；

## 符合二项（3分）；

## 符合一项（1分）。

2016年06月21日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市特殊教育学校建设工程项目建议书的批复》（海发改审批〔2016〕147号），同意项目的立项。

2016年08月08日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市特殊教育学校建设工程项目可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2016〕226号），同意项目的可行性研究。

2016年08月16日，琼海市发展和改革委员会下发《关于琼海市特殊教育学校建设工程项目初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2016〕244号）,同意项目的初步设计和概算。

2016年07月18日，琼海市生态环境保护局对琼海市教育局上报的环评登记表进行批复，同意并通过了琼海市教育局报送的《琼海市特殊教育学校建设工程项目环境影响报告表》，确定在充分落实环境保护措施的条件下，该项目在拟建地点建设是可行的。

2016年07月29日，琼海市规划建设局向琼海市教育局颁发了建字第4690022016000238号《建设工程规划许可证》。

## 综上所述，琼海市特殊教育学校建设工程项目前期审查、审批程序严格，符合各项管理办法的规定，工作承担单位资质满足规定要求。

## 得分情况：项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。（得5分）

## 绩效分析：琼海市特殊教育学校建设工程项目决策程序严格按照各项规定实施，决策程序所需手续完善，决策程序合理、合规。

## 4.1.2.4资金到位率（分值：4分，得分：3.47分）

## 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

## 评分标准：

## （1）当资金到位率≥60%时，得分=资金到位率×分值；

## （2）当资金到位率＜60%时，得0分。

## 项目概算2,581.29万元；

## 截至2019年07月31日止，项目累计到位资金2,238万元，具体下：

## 琼财教〔2016〕541号	安排琼海市特殊教育学校建设工程项目省级专项经费770万元；

## 2016年琼海市市级预备费安排琼海市特殊教育学校建设工程项目预算资金190万元；

## 2017年琼海市市级预算安排琼海市特殊教育学校建设工程项目预算资金1278万元。

## 计算得分：资金到位率大于60%，得分=资金到位率×分值=86.7%×4=3.47

## 得分情况：项目资金到位率为86.70%。（得3.47分）

## 绩效分析：琼海市特殊教育学校建设工程项目资金到位率较低，在一定程度上影响了工程进度。

## 4.1.2.5到位及时率（分值：4分，得分：0分）

## 计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。

## 评分标准：

## （1）资金到位及时，得满分；

## （2）资金未及时到位,但不影响项目进度，得2分；

## （3）资金未及时到位，且影响工程进度，得0分。

## 根据项目的施工等资料，项目计划完工时间为2017年6月，项目资金应于该时间截点全部到位，截至2017年6月，项目累计到位资金960万，其中：

## 2016年7月19日下达的琼财教〔2016〕541号琼海市特殊教育学校建设工程项目省级专项经费770万元；

## 2016年11月15日下达琼海市市级预备费111.23万元；

## 2016年12月8日下达琼海市市级预备费78.77万元

## 由于资金未能及时到位，项目完工时间未2018年2月，较计划工期延误270天。

## 综上所述，项目资金未能及时到位，且影响了工作进度。

## 得分情况：项目资金未能及时到位，且影响了工作进度。（得0分）

4.2过程

## 4.2.1过程各项指标汇总得分情况

# 过程指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 业务管理 | 管理制度 | 8 | 8 |
|  | 组织机构 | 2 | 2 |
|  | 小 计 | 10 | 10 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
|  | 小 计 | 10 | 10 |
| 合 计 | 20 | 20 |

## 4.2.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.2.2.1管理制度（分值：8分，得分：8分）

## 项目实施单位的业务管理制度是否健全、执行，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

## 评价要点：

## （1）建立并执行了健全的项目法人责任制；

## （2）建立并执行了招投标制度；

## （3）建立了完善的工程监理制度并有效实施；

## （4）健全的合同管理制度。

## 评分标准：

## 每项评价要点分值为2分，依据项目单位提供的相关制度进行评价

## 根据“琼海市特殊教育学校建设工程项目法人组建及相关规则制度、招投标管理办法和工程监理规划等文件”中相关资料显示：

## 琼海市特殊教育学校建设工程项目建立了相关法人责任制度，由琼海市教育局作为业主方，为项目建设的责任人，负责项目的立项、报建、招标、管理的工作；监理方制定了相应监理管理办法；项目负责单位的管理小组制定了相关合同管理方案；实施均选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，根据相关规定签订合同；上述事项说明了相关制度得到了有效地执行。

## 得分情况：符合全部四项。（得8分）

## 绩效分析：琼海市特殊教育学校建设工程项目管理制度健全，有力支撑和保障了项目的顺利实施。

## 4.2.2.2组织机构（分值：2分，得分：2分）

## 项目的管理和运营机构是否健全、分工是否明确，用以反映和评价项目组织机构的完整度。

## 评价要点：

## （1）项目实施机构健全；

## （2）项目分工明确。

## 评分标准：

## 全部符合（2分）；

## 符合一项（1分）。

## 根据“琼海市特殊教育学校建设工程项目实施方案”相关资料显示：

## 琼海市特殊教育学校建设工程项目成立了工程管理小组，由局长负责领导实施，建立了项目分管领导责任制，财务部负责项目资金审批、复核工作。

## 项目建成后，将交由琼海市特殊教育学校管理，管理机构健全。

## 得分情况：项目管理、运营机构健全。（得2分）

## 绩效分析：琼海市特殊教育学校建设工程项目实施、运营机构健全、分工明确。

## 4.2.2.3财务管理制度健全性（分值：4分，得分：4分）

## 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

## 评价要点：

## （1）项目制定相应的项目资金管理办法；

## （2）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

## 评分标准：

## 符合两项（4分）；

## 符合一项（2分）。

## 根据“教育局琼海市特殊教育学校建设工程项目资金管理办法和财务会计制度”相关资料显示：

## 琼海市教育局在项目实施过程中，根据《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理办法的规定》（琼府〔2004〕55号）及相关文件的规定，结合《事业单位会计制度》规范资金管理。制定《项目资金管理办法》，在项目建设中，严格执行《项目资金管理办法》，合理、规范的使用项目资金。基本按照《琼海市政府投资项目管理办法》文件和相关财务会计制度执行，资金账务处理由市国库支付局负责管理。

## 得分情况：符合全部两项。（得4分）

## 绩效分析：教育局琼海市特殊教育学校建设工程项目财务管理制度健全，对资金规范、安全运行提供了有效保障。

## 4.2.2.4资金使用合规性（分值：6分，得分：6分）

## 项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目资金的规范运行情况。

## 评价要点：

## （1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

## （2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；

## （3）项目的重大开支经过评估论证；

## （4）符合部门预算批复的用途；

## （5）不存在截留情况；

## （6）不存在挤占情况；

## （7）不存在挪用情况；

## （8）不存在虚列支出情况。

## 评分标准：

## 符合全部八项（6分）；

## 符合其中七项（4分）；

## 符合其中六项（3分）；

## 符合其中五项（2分）；

## 符合其中四项及以下（1分）。

## 根据“琼海市特殊教育学校建设工程项目支出审批表、项目合同书和支出凭证”相关资料显示：

## 琼海市教育局在项目实施过程中，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金拨付完整、符合批复使用用途，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

## 得分情况：符合全部八项。（得6分）

## 绩效分析：教育局琼海市特殊教育学校建设工程项目按照相关的资金管理办法实行，项目资金运行规范。

4.3产出

## 4.3.1产出各项指标汇总得分情况

# 产出指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目产出 | 项目的完成情况 | 8 | 8 |
|  | 项目成本控制率 | 8 | 8 |
|  | 项目的时效性 | 7 | 0 |
|  | 项目质量达标率 | 7 | 5 |
| 合 计 | 30 | 21 |

## 4.3.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.3.2.1项目的完成情况（分值：8分，得分：8分）

## 该指标用以反映和评价项目产出数量目标的实现程度。

## 评分标准：

## 项目完成率×分值

## 根据项目概算批复，总建筑面积6,709.4㎡，包括建设教学辅助综合楼1栋，建筑面积2,985.75㎡；建设宿舍楼1栋，建筑面积2,630.7㎡；建设教师周转宿舍1栋；建筑面积1,046.71㎡；建设传达室1间，建筑面积31.24㎡；建设运动场1个以及游泳池、排水沟、绿化等基础设施工程

## 根据现场调研结果及初步验收报告，截至2018年12月31日，项目已经完工并交付使用，实际建成教学辅助综合楼1栋，建筑面积2,985.75㎡；建设宿舍楼1栋，建筑面积2,630.7㎡；建设教师周转宿舍1栋；建筑面积1,046.71㎡；建设传达室1间，建筑面积31.24㎡；建设运动场1个以及游泳池、排水沟、绿化等基础设施工程，总建筑面积6,709.4㎡。

## 综合上述数据，项目已按设计要求完成计划任务。

## 得分=项目完成率×8=100%×8=8

## 得分情况：项目已完成计划内容的100%。（得8分）

## 绩效评价：项目按照设计方案有序推进，完成内容符合设计目标。

## 4.3.2.2成本控制率（分值：8分，得分：8分）

## 项目成本支出额与项目投资限额比较，用以反映和评价项目成本控制程度。

## 评分标准：

## （1）成本控制率小于等于100%，得满分；

## （2）大于100%小于等于105%，得2分；

（3）大于105%，得0分。

## 截至2018年12月31日止，项目土建部分竣工结算金额为2,160.65万元（其中：已支付2,060.68万元），累计支付其他费用177.32万元，项目总成本2,337.97万元，较项目概算2,581.29万元节约243.32万元。

## 成本控制率=2,337.97÷2,581.29×100%=90.57%。

## 注：由于项目尚未编制竣工财务决算报表，项目的最终成本或许有所变动。

## 得分情况：成本控制率小于100%，该指标得8分。（得8分）

## 绩效分析：项目总成本2,337.97万元，较项目概算2,581.29万元节约243.32万元，项目成本控制率为90.57%，反映项目在建设过程中，严格按照设计方案执行，在保质保量的前提下，厉行节约建筑成本。

## 4.3.2.3项目的时效性（分值：7分，得分：0分）

## 项目是否按照计划工程进度实施，用以反映和评价项目工程完工项目的时效性。

## 评分标准：

## （1）项目完全按照计划进度完成各项工程施工，得7分；

## （2）项目基本在计划工期内完工，但有部分子工程超期，得4分；

## （3）项目工程未能按计划进度完工，得0分。

## 根据项目施工合同，项目工期为240天；

## 根据开工报告，项目的实际开工时间为2016年10月19日，以开工令时间顺延，项目的计划完工时间应为2017年6月18日,工期共计240天。

## 根据项目验收报告，项目实际完工时间为2018年02月12日，实际工期479天，较计划工期240超期239天。

## 得分情况：项目未能按计划时间完工。（得0分）

## 绩效分析：琼海市特殊教育学校建设工程项目未能在计划的时间内完工，项目的时效性较差。

## 4.3.2.4工程质量达标率（分值：7分，得分：5分）

## 项目各子项的工程资料是否符合标准，用以反映和评价项目工程质量情况。

## 评分要点：

## （1）项目工程质量验收优良，得满分；

## （2）项目工程质量验收合格；得5分；

## （3）项目工程质量存在整改项，一项扣0.5分，扣完为止。

## 2018年2月12日，琼海市发展和改革委员会组织主管单位琼海市建设局、项目建设单位琼海市教育局、项目施工单位海南新坐标建筑工程有限公司、项目勘察单位航天建筑设计研究院有限公司、项目设计单位北京中厦建筑设计研究院有限公司、项目监理单位广东华迪工程建设监理有限公司等单位对项目进行初步验收，验收结果为“合格”。

## 得分情况：项目验收质量合格，本指标评分5分。（得5分）

4.4效果

## 4.4.1效果各项指标汇总得分情况

# 效果指标得分汇总表

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目效益 | 社会效益 | 8 | 8 |
|  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  | 社会公众满意度 | 8 | 8 |
|  | 项目的可持续影响 | 6 | 6 |
| 合 计 | 30 | 30 |

## 4.4.2各指标得分情况及绩效分析

## 4.4.2.1项目实施带动的社会效益（分值：8分，得分：8分）

## 项目建成后所带来的社会效益，用以反映和评价项目产出内容对社会效益的影响。

## 评分标准：

## 通过现场调研和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在社会效益情况进行打分。

## 项目的实施主要是完善琼海市基础教育结构，解决残障儿童上学难问题，促进琼海市基础教育均衡发展。截至2018年12月31日止，项目已完工并投入使用，开始班级4个，在校三类残障儿童50人。

## 本次评价，评价小组对项目进行了现场走访，在走访过程中，我们了解到，项目实施后，填补了琼海市特殊教育得空白，完善琼海市基础教育结构，很大程度解决了残障儿童的上学问题，解决了残障学生家庭的负担，促进了社会和谐。

## 综上所述，本项目是一项为民、惠民、利民的工程。本项目社会效益显著。

## 得分情况：项目实施后，填补了琼海市特殊教育得空白，完善琼海市基础教育结构，很大程度解决了残障儿童的上学问题，解决了残障学生家庭的负担，促进了社会和谐。是一项为民、惠民、利民的工程。本项目社会效益显著。（得8分）

## 4.4.2.2项目实施带动的生态效益（分值：8分，得分：8分）

## 评价项目的实施对周边自然环境的影响，用以反映和评价项目产出内容对生态效益的影响。

## 由于项目尚未进行环评验收，我们无法对该项进行准确的评价， 在对项目现场的调研过程中，我们发现项目的实施并未对周边环境造成破坏，项目建成后，与周围环境融为一体，美化了乡村环境。因此，经评价小组讨论认为，项目的绩效目标基本达到。因此，该项评8分。

## 得分情况：项目的实施并未对周边环境造成破坏，项目建成后，与周围环境融为一体，美化了乡村环境。因此，经评价小组讨论认为，项目的绩效目标基本达到。（得8分）

## 4.4.2.3社会公众满意度（分值：8分，得分：8分）

## 琼海市特殊教育学校建设工程项目建成后给学生带来的受益、评价情况，用以反映和评价项目完成后社会公众的满意程度。

## 评分标准：根据社会公众的满意度调查问卷得分进行评分。

# 项目的实施的主要目标是完善琼海市基础教育结构，解决残障儿童上学难问题，促进琼海市基础教育均衡发展。在我们走访调查中，项目的预期服务对象对项目的实施支持度较高。问卷调查结果如下：

## 本次调查问卷共发放了30份，回收30份，问卷回收率100.00%。调查问卷共设计了4个问题,分别为：1. 您对项目选择的实施地点满意吗？2. 您对项目的施工进度是否满意？3. 您对项目的实施过程是否满意？4. 项目的实施是否解决了残障儿童的上学问题？调查结果如下表：

| 序号 | 问 题 | 满意度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 您对项目选择的实施地点满意吗 | 90.26% |
| 2 | 您对项目的施工进度是否满意 | 87.02% |
| 3 | 您对项目的实施过程是否满意 | 92.30% |
| 4 | 项目的实施是否解决了残障儿童的上学问题 | 96.82% |
|  | 平均值 | 91.60% |

根据上表，群众满意度评价为优秀。

## 得分情况：受益群体满意度评价优秀。（得8分）

## 绩效分析：项目的实施完善琼海市基础教育结构，解决残障儿童上学难问题，促进琼海市基础教育均衡发展。项目实施后，填补了琼海市特殊教育的空白，完善琼海市基础教育结构，很大程度解决了残障儿童的上学问题，解决了残障学生家庭的负担，促进了社会和谐。

## 4.4.2.4项目的持续维护管理（分值：6分，得分：6分）

## 项目是否有完善的后续管理制度、资金、人员和技术，用以反映和评价项目后续的维护保障能力。

## 评分要点：

## （1）有完善的后续项目管理制度；

## （2）完工后有后续资金来源保障项目的维护；

## （3）后续有充足的人员和技术保障。

## 评分标准：

## 全部符合（6分）；

## 符合二项（4分）；

## 符合一项（2分）。

## 项目投入使用后，由项目建成后，琼海市教育局举办了琼海市特殊教育学校，负责项目的运营管理。

## 得分情况：综上所述，项目的后续管理是可持续的，符合评分标准的全部三项。（得6分）

## 绩效分析：琼海市特殊教育学校建设工程项目的后续管理能力较高。

5. 综合评价情况及评价结论

5.1评价得分

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20分 | 15.47分 | 中 |
| 过程 | 20分 | 20分 | 优 |
| 产出 | 30分 | 21分 | 中 |
| 效果 | 30分 | 30分 | 优 |
| 总分（等级） | 100分 | 86.47分 | 良 |

5.2绩效分析

评价小组运用投入、过程、产出和效果对琼海市特殊教育学校建设工程项目进行了具体的分析，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行打分，得分“86.47分”，项目综合评价结果为“良”。

6.主要经验及做法、存在的问题与建议

6.1主要经验及做法

# 6.1.1 琼海市特殊教育学校建设工程项目目标设置明确，决策依据充分；项目决策评价要点得分满分，项目的申报、批复程序符合相关管理办法和相应的决策依据，所需手续完善，项目决策程序合理、合规。

# 6.1.2 在项目实施过程中,根据项目管理的需要，在项目实施、监管的过程中，及时编制《工程建设简报》、《项目实施会议纪要》等内部信息，将项目实施中存在的问题及时向相关部门汇报。并及时对项目设计中存在的缺陷进行调整。

# 6.1.3 项目的实施从琼海市基础教育结构出发，充分考虑琼海市残障儿童上学的实际情况。项目实施后在很大程度解决了残障儿童的上学问题、完善了琼海市基础教育结构，是一项为民、惠民、利民的工程，取得了较高的社会效益。

6.2存在的问题

6.2.1项目已于2018年02月进行验收并投入使用，但截至2019年7月31日止，项目尚未组织编写竣工财务决算报表，并将资产划转给琼海市特殊教育学校。

6.2.2项目建成后，可提供200个三类残障儿童学位，目前，由于缺少专业老师，目前仅接收50名残障儿童，造成了部分教室闲置，100名残障儿童无法接受专业特殊教育。

6.3建议

# 6.3.1建议教育局按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）的有关规定，编制项目财务决算报表，积极组织开展项目竣工财务决算工作，对符合资产交付条件的，办理资产交付手续，并依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整，并将资产划转入琼海市特殊教育学校。

# 6.3.2 建议加大师资的招聘力度，配齐教师队伍，使项目得到充分利用，满足琼海市三类残障儿童的上学需求。

# 海南佳合信会计师事务所

# 2019年8月5日

附件1

绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 指标解释说明 |  |  |
| 投入（20） | 项目决策 （12） | 项目目标内容（3） | 项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。 评价要点： 1.目标明确； 2.目标指标细化； 3.目标实施指标量化。 | 符合全部三项（3分）； 符合其中二项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。 | 3 |
|  |  | 项目决策依据（4） | 项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。 评价要点： 1.符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； 2.符合中长期实施规划内容。 | 符合全部二项（4分）； 符合其中一项（2分）； 全部不符合（0分）。 | 4 |
|  |  | 项目决策程序（5） | 项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。 评价要点： 1.项目符合申报条件； 2.申报、批复程序符合相关管理办法； 3.项目调整履行相应手续。 | 全部符合（5分）； 符合二项（3分）； 符合一项（1分）。 | 5 |
|  | 资金落实（8） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | （1）当资金到位率≥60%时，得分=资金到位率×分值； （2）当资金到位率＜60%时，得0分。 | 3.47 |
|  |  | 到位及时率（4） | 计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。 | 1.资金到位及时，得满分； 2.资金未及时到位,但不影响项目进度，得2分； 3.资金未及时到位，且影响工程进度，得0分。 | 0 |
| 过程(20) | 业务管理(10) | 管理制度（8） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全、执行，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： 1.建立并执行了健全的项目法人责任制； 2.建立并执行了招投标制度； 3.建立了完善的工程监理制度并有效实施； 4.健全的合同管理制度； | 每项评价要点分值为2分，依据项目单位提供的相关制度进行评价 | 8 |
|  |  | 组织机构（2） | 项目实施是否机构健全、分工是否明确，用以反映和评价项目组织机构的完整度。 评价要点： 1.项目实施机构健全； 2.项目分工明确。 | 全部符合（2分）； 符合一项（1分）。 | 2 |
|  | 财务管理 （10） | 财务管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 评价要点： 1.项目制定相应的项目资金管理办法； 2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 符合两项（4分）； 符合一项（2分）。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性（6） | 项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（6）； 符合其中七项（4）； 符合其中六项（3）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。 | 6 |
| 产出(30) | 项目产出（30） | 项目的完成情况（8） | 反映和评价项目产出时效目标的实现程度。 | 得分=项目完成率×分值 | 8 |
|  |  | 项目成本控制率（8） | 项目成本支出额与项目投资限额比较，用以反映和评价项目成本控制程度。 | 1.成本控制率小于或等于100%，得满分； 2.成本控制率大于100%小于105%的，得2.5分； 3. 成本控制率大于105%，得0分； | 8 |
|  |  | 项目的时效性（7） | 项目是否按照计划工程进度实施，用以反映和评价项目完工的时效性。 | 1.项目完全按照计划进度完成各项工程施工，得5分； 2.项目基本在计划工期内完工，但有部分子工程超期，得3分； 3.项目工程未能按计划进度完工，得0分。 | 0 |
|  |  | 工程质量达标率（7） | 项目各子项的工程资料是否符合标准，用以反映和评价项目工程质量情况。 | 1．项目工程质量验收优良，得满分； 2．项目工程质量验收合格；得5分； 3．项目工程质量存在整改项，一项扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 效益（30） | 项目效益（30） | 社会效益（8） | 项目建成后所带来的社会效益，用以反映和评价项目产出内容对社会效益的影响 | 通过现场调研卷和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在社会效益情况进行打分。 | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 评价项目的实施对周边自然环境的影响，用以反映和评价项目产出内容对生态效益的影响 | 通过现场调研卷和座谈会等方式，综合考评项目实施后项目带来的潜在环境效益情况进行打分。 | 8 |
|  |  | 社会公众满意度（8） | 琼海市特殊教育学校建设工程项目建成后给村民带来的受益、评价情况，用以反映和评价项目完成后社会公众的满意程度 | 根据社会公众的满意度调查问卷得分进行评分。 | 8 |
|  |  | 项目的持续维护管理（6） | 项目是否有完善的后续管理制度、资金、人员和技术，用以反映和评价项目后续的维护保障能力。 评分要点： 1.有完善的后续项目管理制度； 2.完工后有后续资金来源保障项目的维护； 3.后续有充足的人员和技术保障。 | 全部符合（8分）； 符合二项（6分）； 符合一项（4分）。 | 6 |
| 合计 | 86.47 |

# Text boxes

绩效评价结果

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20分 | 15.47分 | 中 |
| 过程 | 20分 | 20分 | 优 |
| 产出 | 30分 | 21分 | 中 |
| 效果 | 30分 | 30分 | 优 |
| 总分（等级） | 100分 | 86.47分 | 良 |

注：绩效等级

优≥90分；                    良≥80分，<90分；

中≥70分，<80分；             差<70；

评价小组成员

组长：唐国文

成员：冯艳、陈子敏、王霁鑫、黄程恒、吴靖