琼海市全域旅游建设项目

绩效评价报告

海南中执信会计师事务所（普通合伙）

二0一九年八月五日

绩效评价结果 评价准则; 分值; 实际得分. 项目决策（25%）; 25分; 25分. 项目管理（30%）; 30分; 27分. 项目绩效（45%）; 45分; 36分. 综合绩效; 100分; 88分. 注：绩效等级 优≥90分； 良≥80分，<90分； 中≥60分，<80分； 差<60； 评 价 小 组 组长：林生 成员：王紫蔷、吉美倩

项目关键信息

表1-1项目关键信息

| 项目名称 | 琼海市全域旅游建设项目【注1】 |
| --- | --- |
| 项目投资总额 | 投资总额390.2527万元【注2】 市财政资金 |
| 项目负责单位 | 琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委） |
| 项目组织实施单位 | - 海南省鹫山建设工程有限公司； - 琼海阳光旅程实业有限公司； - 海南中伟建筑工程有限公司； - 中南国科（海南）建设有限公司； - 海南汇泽兴诚工程项目管理有限公司； - 琼海泰达建筑工程有限责任公司 |
| 项目实际生效时间 | 2018年度 |
| 项目建设周期 | 2018年度 |
| 项目目标 | 旅游治理规范化；旅游发展全域化；旅游供给品质化；旅游参与全民化；旅游效应最大化。 |
| 项目地点 | 琼海市 |
| 项目建设内容 | - 琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目； - 博鳌田园小镇基础设施建设·博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目； - 潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程； - 北仍村入口停车场建设及配套项目； - 琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程； - 嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程【注3】 |

[注1]本报告称谓琼海市全域旅游建设项目，还称谓为全域旅游项目。

[注2]项目投资总额为截止2019年8月5日全域旅游项目实际支出数额。

[注3]项目建设主要内容为上表列示的6个项目，此外还有编制琼海市旅游厕所专项规划、制作旅游宣传册、十九大宣传海报、广告费、巩卫创文围墙建设、给排水维修工程等其他支出。

执行摘要

●  概述

项目背景、目标、投资额、活动内容和实施情况

在我国经济社会快速深入发展的背景下，无论是旅游消费的规模，还是旅游消费的质量；无论是旅游消费的理念，还是旅游消费的形式；无论是旅游消费的广度，还是旅游消费的深度都发生了迅速而巨大的变化。为了满足这种消费需求变化，适应这种经济社会发展趋势，全域旅游应时而生，以一种更深内涵、更高质量、更远目标的模式来统领未来旅游业的发展。

发展全域旅游是贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的必然要求，是适应与引领经济新常态、呼应与推进供给侧结构性改革的必然选择，也是促进旅游转型升级、适应正在兴起的大众旅游时代的有效途径，对转变发展方式、调整经济结构、促进消费、深化改革具有十分重要的意义。

全域旅游以规范化、全域化、品质化、全民化、最大化为目标，坚持依法治旅，提升治理效能，形成综合产业综合抓的局面，成为体制机制改革创新的典范。琼海推进新型城镇化与全域旅游协同发展，体现出一系列创新： “三不一就”创新了新型城镇化发展模式和政府治理模式；以人为重点，以幸福为目标，创新了新型城镇化发展理念；以5A景区标准推进“三园结合”，建设共享化新型小镇集群，创新了全域旅游模式；以一镇一品统筹布局，以产业和文化支撑，创新了旅游小镇集群化特色发展；以挖掘绿水青山中乡愁味道，创新了新型城镇化全域旅游的文化理念。

根据琼海市财政局《关于批复2018年市本级部门预算部门结余结转指标的通知》（海财预[2018]356号）的安排，全域旅游建设项目预算下达资金为399.8288万元。

项目的建设内容及规模：

1、琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目：外墙刷涂料1294.82㎡，新建景观墙8座、立面改造、铺装改造及绿化工程等。

2、博鳌田园小镇基础设施建设·博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目：（1）博鳌动车站旅游公厕1座：面积55㎡，4个男厕位+5个小便斗+5个女厕位+1个无障碍间+1个管理间；（2）博鳌南强旅游公厕：面积28㎡，2个男厕位+2个小便斗+4个女厕位+1个无障碍间。

3、潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程：修建1.3m宽海边木栈道共424m，休息平台3座、六角亭2座等。

4、北仍村入口停车场建设及配套项目：（1）清理369m³淤泥并外运，135.15 m³碎石垫层，135.15m³混泥土层，新建植草砖901㎡；（2）停车场周围绿化：红檵木球30株、非洲茉莉27株、叶管兰1100株、蜘蛛兰1100株、大叶龙船花1300株、株蕉1300株。

5、琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程：善集路平整面积1403㎡，转运491.05m³杂物；九号路平整面积1834.25㎡，转运586.96m³杂物；爱海中路平整面积4636.68㎡，转运1483.74m³杂物；九号路前期平整面积2600㎡。

6、嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程：善集路围墙总长度92.15米，围墙高度2.4米；八号九号路围墙总长度97.3米，围墙高度2.4米；拱门高度3.03米；挡土墙高度0.95米。

绩效评价目的及实施过程

本次绩效评价主要目的是：根据《海南省财政厅关于开展扶贫项目绩效及2019年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]1137号）、《琼海市人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》（海府办[2013]56号）要求和琼海市财政局关于印发《琼海市重点项目绩效评价实施方案》的通知（海财绩[2019]1175号）要求，加强财政支出管理，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映该项目完成情况和实施效果。评价总结琼海市全域旅游建设项目的经验和做法，分析存在的问题，从而采取切实措施改进和加强项目管理，加大资金使用效益，为政府相关决策提供参考依据。

本次绩效评价过程主要分为六个阶段：分析研究项目，找出绩效评价特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行准确的评级。

●  评价结论和绩效分析

该项目绩效评价为88分。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目管理基本有效，项目实施提高了琼海市旅游资源配置效率、增强琼海市旅游发展综合效益，促进琼海市旅游全域化可持续发展。

●  经验教训和建议

经验

（1）项目建设符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，确保了项目目标的实现和项目效果的可持续性。

（2）项目机构健全、分工明确；资金及时足额到位，按预算控制项目成本。

教训

（1）未针对全域旅游项目建立相关项目管理制度；

（2）部分群众不了解全域旅游概念，宣传力度有待加强；

（3）至报告截止日，已完工的嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目尚未组织验收。

建议

（1）建立健全相关项目管理制度并严格执行；

（2）加强全域旅游宣传力度；

（3）建议加强项目管理工作工作，加快项目实施进度，对已完工的项目及时组织进行验收工作。

琼海市全域旅游建设项目

绩效评价报告

1.引言

1.1项目描述

1.1.1项目概况与项目背景

在我国经济社会快速深入发展的背景下，无论是旅游消费的规模，还是旅游消费的质量；无论是旅游消费的理念，还是旅游消费的形式；无论是旅游消费的广度，还是旅游消费的深度都发生了迅速而巨大的变化。为了满足这种消费需求变化，适应这种经济社会发展趋势，全域旅游应时而生，以一种更深内涵、更高质量、更远目标的模式来统领未来旅游业的发展。

发展全域旅游是贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的必然要求，是适应与引领经济新常态、呼应与推进供给侧结构性改革的必然选择，也是促进旅游转型升级、适应正在兴起的大众旅游时代的有效途径，对转变发展方式、调整经济结构、促进消费、深化改革具有十分重要的意义。

全域旅游以规范化、全域化、品质化、全民化、最大化为目标，坚持依法治旅，提升治理效能，形成综合产业综合抓的局面，成为体制机制改革创新的典范。琼海推进新型城镇化与全域旅游协同发展，体现出一系列创新： “三不一就”创新了新型城镇化发展模式和政府治理模式；以人为重点，以幸福为目标，创新了新型城镇化发展理念；以5A景区标准推进“三园结合”，建设共享化新型小镇集群，创新了全域旅游模式；以一镇一品统筹布局，以产业和文化支撑，创新了旅游小镇集群化特色发展；以挖掘绿水青山中乡愁味道，创新了新型城镇化全域旅游的文化理念。

1.1.2项目地点

项目建设地点位于琼海市。

1.1.3项目的预算批复情况

根据《琼海市财政局关于批复市本级预算部门结余结转指标的通知》（海财预[2018]356号）的安排，琼海市全域旅游建设项目预算资金共399.8288万元。

1.1.4项目建设内容及规模：

1、琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目：外墙刷涂料1294.82㎡，新建景观墙8座、立面改造、铺装改造及绿化工程等。

2、博鳌田园小镇基础设施建设·博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目：（1）博鳌动车站旅游公厕1座：面积55㎡，4个男厕位+5个小便斗+5个女厕位+1个无障碍间+1个管理间；（2）博鳌南强旅游公厕：面积28㎡，2个男厕位+2个小便斗+4个女厕位+1个无障碍间。

3、潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程：修建1.3m宽海边木栈道共424m，休息平台3座、六角亭2座等。

4、北仍村入口停车场建设及配套项目：（1）清理369m³淤泥并外运，135.15 m³碎石垫层，135.15m³混泥土层，新建植草砖901㎡；（2）停车场周围绿化：红檵木球30株、非洲茉莉27株、叶管兰1100株、蜘蛛兰1100株、大叶龙船花1300株、株蕉1300株。

5、琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程：善集路平整面积1403㎡，转运491.05m³杂物；九号路平整面积1834.25㎡，转运586.96m³杂物；爱海中路平整面积4636.68㎡，转运1483.74m³杂物；九号路前期平整面积2600㎡。

6、嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程：善集路围墙总长度92.15米，围墙高度2.4米；八号九号路围墙总长度97.3米，围墙高度2.4米；拱门高度3.03米；挡土墙高度0.95米。

1.1.5项目运行与管理

1.1.5.1项目运行现状

项目均已完工，除琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目因报建手续问题尚未组织验收外，其余项目均已验收合格。

1.1.5.2项目管理

项目负责单位为琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）。项目实施单位：(1)海南省鹫山建设工程有限公司；(2)琼海阳光旅程实业有限公司；(3)海南中伟建筑工程有限公司；(4)中南国科（海南）建设有限公司；(5)海南汇泽兴诚工程项目管理有限公司；(6)琼海泰达建筑工程有限责任公司。

1.2绩效评价目的

本次绩效评价主要目的是：为加强财政支出管理，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，根据《海南省财政厅关于开展扶贫项目绩效及2019年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]1137号）、《琼海市人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》（海府办[2013]56号）要求和琼海市财政局关于印发《琼海市重点项目绩效评价实施方案》的通知（海财绩[2019]1175号）要求，琼海市财政局委托我们（中执信会计师事务所）对琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）琼海市全域旅游建设项目进行绩效评价。

本次绩效评价是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《财政支出项目绩效评价操作指南》的要求，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果；总结琼海市全域旅游建设项目建设经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价设计过程

2.1.1找出评价特点和难点

本项目不仅包括对琼海市全域旅游建设项目的评价，也包括对旅游文化宣传、环境卫生整治、基础设施的完善等方面的评价。评价小组项目建设目标评价主要以项目建设资料基础进行评价，对文化宣传、环境卫生整治、基础设施的完善等方面的评价主要通过对周边人员的访谈进行。

2.1.2收集案卷资料,熟悉掌握相关信息

评价小组在琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）的配合下，调取了项目的有关文件，并从有关部门、出版物、互联网等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，尽可能地做到客观、公正的评价。

2.1.3开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组通过前期准备过程中对项目评价难点的研究及大量相关资料的阅读，从项目决策、项目管理和项目绩效这三大方面进行评价，设计出了17个项目关键评价问题，并对支持关键评价问题的证据进行了多方面的搜集和整理。

2.1.4对各指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

2.1.5与利益相关者沟通，对框架达成共识

评价小组认真听取利益相关者的意见和建议，对框架进行了反复修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

2.1.6提出问题清单与访问对象

框架设计完成后，评价小组根据证据内容设计了“琼海市全域旅游建设项目满意度调查问卷”；并根据问题，提出了调查对象，包括项目负责单位工作人员和居民等有关人员。

2.2绩效评价关键问题

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

（1）项目目标是否明确、细化、量化？

（2）项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

（3）项目是否符合申报条件；申报，批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续？

（4）是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理？

（5）资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理？

（6）资金是否及时足额到位；若未及时到位，是否影响项目进度？

（7）项目资金是否及时足额使用，使用率是否达到90%以上？

（8）资金使用是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

（9）资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

（10）	项目组织机构是否健全、分工是否明确？

（11）是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度？

（12）截止2019年6月30日，项目产出数量绩效目标实际完成情况？

（13）项目是否按合同约定日期开展，项目是否按合同期完成？

（14）项目是否均经相关部门验收，并符合质量标准？

（15）项目产出成本是否控制在预算范围内？

（16）项目实施是否产生社会综合效益？

（17）受益群体（如居民）对项目实施的满意程度？

2.3证据收集方法

为了保证对项目进行公正客观的评价，需要尽可能地做到收集有数据、有质量和准确、可靠的评价证据，对此，在证据收集方面，评价小组首先着重对资料进行搜集。其收集证据的方法及过程主要有：要求被评价单位提供与项目有关的审批文件、资金下达文件、招投标资料、项目相关合同、项目预结算资料、验收资料、专项审核报告等资料，查看项目资金会计账册以了解资金的收支情况等。

2.3.1搜集相关政策法规

相关政策法规由琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）提供，又通过其他途径搜集了与政策相关的文件。

2.3.2调取项目相关信息

评价小组在琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）的配合下调取了项目相关文件资料。

2.3.3利用互联网资源

同时，评价小组还充分利用互联网资源，从相关政府网站上搜集了部分资料，将所有文件资料先进行初步汇集整理后，再对案卷进行研究与对比分析。

2.3.4整理实地调研、座谈会、面访、问卷调查的相关信息

评价小组将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、面访和互联网中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充。

2.3. 5结合项目实施特点整理证据

评价小组结合项目实际情况，按照用于判断已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关者的观点等三类证据进行了整理，经过验证和确定后以得到准确、可靠和有效的证据。

2.3.6分析判断

评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标，尽可能地充分解释项目是否在实施的时间周期内实施及管理，是否实现所有的预期效益、是否实现预期目标等关键问题。

2.4绩效评价实施过程

| 序号 | 评价活动 | 产出 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案卷研究 | 项目基础信息表、各单位提供的信息 | 王紫蔷 | 7月2日 |
| 2 | 设计调查问卷 | 群众满意度问卷调查 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月3日-7月5日 |
| 3 | 实地调研 | 实地调研记录 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月6日--7月20日 |
| 4 | 证据整理 | 将证据针对指标进行汇总 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月9日--7月24日 |
| 5 | 评价分析 | 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月20日--7月25日 |
| 6 | 撰写绩效评价 报告初稿 | 绩效报告初稿 | 王紫蔷 | 7月20日--7月25日 |
| 7 | 与利益相关者 沟通 | 利益相关者的建议和意见汇总 | 评价组长 | 7月26日-7月31日 |
| 8 | 完善并形成绩效评价报告终稿 | 绩效评价报告终稿 | 评价组长 | 8月1日-8月5日 |

2.5绩效评价的局限性

鉴于此次绩效评价琼海市全域旅游建设项目的特点，绩效评价的局限性主要有三个方面：

1、本次绩效评价项目为琼海市全域旅游建设项目，受益面广，子项目较多，评价小组难以对每一个受益对象进行实地调研，仅能抽取部分受益对象进行实地调研，并按实际调研结果推断项目的整体满意度，导致评价结果存在一定的局限性。

2、项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制（如项目受益面广，人员配置条件受限等），只能在相关部门和单位提供的现有资料前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

3.项目绩效分析

3.1项目决策评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策指标（15%） | 25分 | 25分 |

■项目决策评价指标包含项目目标、决策过程和资金分配三项指标，包含项目目标是否明确、细化、量化；项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续；是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理；资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。其中项目目标指标5分，决策过程指标10分，资金分配指标10分，项目决策评价指标共计25分。

■项目决策评价指标实际得分25分，其中项目目标指标5分，决策过程指标10分，资金分配指标10分。

3.1.1项目目标

问题1：项目目标是否明确？对项目目标进行细化和量化？

经对提供的资料进行核实，该项目绩效目标为旅游治理规范化；旅游发展全域化；旅游供给品质化；旅游参与全民化；旅游效应最大化。

项目主要建设内容及规模：1、琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目：外墙刷涂料1294.82㎡，新建景观墙8座、立面改造、铺装改造及绿化工程等。2、博鳌田园小镇基础设施建设·博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目：（1）博鳌动车站旅游公厕1座：面积55㎡，4个男厕位+5个小便斗+5个女厕位+1个无障碍间+1个管理间；（2）博鳌南强旅游公厕：面积28㎡，2个男厕位+2个小便斗+4个女厕位+1个无障碍间。3、潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程：修建1.3m宽海边木栈道共424m，休息平台3座、六角亭2座等。4、北仍村入口停车场建设及配套项目：（1）清理369m³淤泥并外运，135.15 m³碎石垫层，135.15m³混泥土层，新建植草砖901㎡；（2）停车场周围绿化：红檵木球30株、非洲茉莉27株、叶管兰1100株、蜘蛛兰1100株、大叶龙船花1300株、株蕉1300株。5、琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程：善集路平整面积1403㎡，转运491.05m³杂物；九号路平整面积1834.25㎡，转运586.96

m³杂物；爱海中路平整面积4636.68㎡，转运1483.74m³杂物；九号路前期平整面积2600㎡。6、嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程：善集路围墙总长度92.15米，围墙高度2.4米；八号九号路围墙总长度97.3米，围墙高度2.4米；拱门高度3.03米；挡土墙高度0.95米。

该指标应得分5分，实际得分5分。

项目目标指标应得分5分，实际得分5分。

3.1.2决策依据

问题2：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

经对提供的资料进行核实，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划且根据需要制定了中长期实施规划：《琼海市全域旅游发展规划（2017-2030）》。

该指标应得分4分，实际得分4分。

问题3：项目是否符合申报条件？申报、批复程序是否符合相关管理办法？项目调整是否履行相应手续？

经查看提供的项目资料，全域旅游项目制定了《琼海市全域旅游发展规划（2017-2030）》，符合市政府项目管理规定的项目可行、合法、合规。根据《琼海市财政局关于批复市本级预算部门结余结转指标的通知》（海财预[2018]356号）的安排，项目预算资金共399.8288万元。琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）按照预算批复实施项目。项目不涉及调整。

该指标应得分6分，实际得分6分。

决策过程指标应得分10分，实际得分10分。

3.1.3资金分配

问题4：是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理？

经查看相关项目资料，全域旅游项目制定了《琼海市全域旅游发展规划（2017-2030）》，资金使用执行琼海市国库支付局资金使用的相关规定；资金分配因素全面、合理。

该指标应得分4分，实际得分4分。

问题5：资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理？

经查看提供的项目资料，全域旅游项目参照《琼海市政府投资项目管理办法》，项目资金分配符合相关管理办法；资金分配执行预算要求，主要用于旅游宣传、城市基础设施建设、旅游公厕改造、旅游景点改造、旅游规划编制等，资金分配合理。

该指标应得分6，实际得分6分。

资金分配指标应得分10分，实际得分10分。

项目决策指标应得分25分，经核实，项目目标明确、设定了可量化、较细化的具体绩效目标；项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目可行、合法、合规；琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）按照预算批复实施项目，项目在实施过程不涉及调整；资金使用执行琼海市国库支付局资金使用的相关规定，资金分配因素全面、合理；资金分配执行预算要求，主要用于旅游宣传、城市基础设施建设、旅游公厕改造、旅游景点改造、旅游规划编制等，资金分配符合相关管理办法，分配合理。项目决策实际得分25分。

3.2项目管理评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩 效 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理评价指标（30%） | 30分 | 27分 |

■项目管理评价指标包含项目的资金到位、资金管理和组织实施，资金到位包含资金到位率、到位时效两项指标，资金管理包含资金使用、财务管理两项指标，组织实施包含组织机构、管理制度两项指标。其中资金到位指标6分、资金管理指标12分、组织实施指标12分，项目管理评价指标共计30分。

■项目管理评价指标实际得分27分，其中资金到位指标6分、资金管理指标12分、组织实施指标9分。

3.2.1资金到位

问题6：项目资金是否及时足额到位？

经对提供的资料进行核实，项目预算资金为399.8288万元， 2018年2月23日，琼海市财政局下达项目预算资金399.8288万元。资金到位率=实际到位/计划到位×100%=399.8288/399.8288×100%=100%，综合资金到位率100%；资金及时足额到位。

资金到位指标应得分6分，实际得分6分，其中资金到位率100%得3分，资金到位及时得3分。

3.2.2资金管理

问题7：项目资金是否及时足额使用，资金使用率是否达到90%以上？

经对项目进行实地调查及对提供的资料进行核实，2018年2月23日，项目资金到位399.8288万元；截至2019年8月5日止，项目实际已使用资金390.2927万元；资金使用率=项目实际使用资金/项目拨入资金×100%=390.2927/399.8288×100%=97.61%；资金使用率达90%以上。

该指标应得分4分，实际得分4分。

问题8：是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

经查看项目会计账册及相关凭证后附项目合同、审批单据、发票、验收单等资料，资金使用合理合规，未发现虚列、挤占、挪用等情况。

该指标应得分4分，实际得分4分。

问题9：资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，琼海市旅游和文化广电体育局（原旅游委）财务管理制度健全；会计核算实行委派会计制，经对会计账册及相关凭证单据核查，按规定设置明细账，会计核算规范。

该指标应得分4分，实际得分4分。

资金管理指标应得分12分，实际得分12分，其中资金使用指标8分、财务管理指标4分。

3.2.3组织实施

问题10：项目有无专门组织机构？分工是否明确？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，全域旅游项目有专人负责，具体为：由原旅游委主任负责总协调，工程项目和工程推广工作由两位分管领导统筹安排；工程项目由项目办两名工作人员负责跟踪协调，宣传推广工作由办公室一名工作人员具体负责跟踪协调；分工明确。

该指标应得分2分，实际得分2分。

问题11：是否建立项目管理制度？是否严格执行相关项目管理制度？

经对提供的资料进行核实，琼海市自然资源和规划局（原农林局）制定了《琼海市全域旅游发展规划（2017-2030》，参照《琼海市政府投资项目管理办法》对项目进行管理；但未针对具体实施内容建立健全相关项目管理制度对项目进行管理，扣3分。

该指标应得分10分，实际得分7分。

组织实施指标应得分12分，实际得分9分，其中组织机构指标2分、管理制度指标7分。

项目管理指标应得分30分，经核实，资金及时足额到位、资金使用合理合规；财务制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范；组织机构健全、分工明确；但未针对具体实施内容建立健全相关项目管理制度对项目进行管理；实际得分27分。

3.3项目绩效评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩 效 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 项目绩效评价指标（45%） | 45分 | 36分 |

■项目绩效评价指标包含项目产出和项目实施效益，项目产出包含产出数量、产出时效、产出质量、产出成本四项指标，项目实施效益包含社会综合效益、服务对象满意度两项指标。其中项目产出指标28分、项目实施效益指表17分，项目绩效评价指标共计45分。

■项目绩效评价指标实际得分36分，其中项目产出指标25分、项目效果指标11分。

3.3.1项目产出

问题12：截止2019年6月30日，项目产出数量绩效目标实际完成情况？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，全域旅游项目预算资金为399.8288万元，项目实际已使用资金390.2927万元，资金使用率达90%以上；该项目绩效目标为旅游治理规范化；旅游发展全域化；旅游供给品质化；旅游参与全民化；旅游效应最大化。项目主要建设内容为1、琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目；2、博鳌田园小镇基础设施建设·博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目；3、潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程；4、北仍村入口停车场建设及配套项目；5、琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程；6、嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程。该项目已按时完成绩效目标。

项目产出数量指标应得分6分，实际得分6分。

问题13：项目是否按合同约定日期开展，项目是否按合同期完成？

经查看项目相关资料，项目开展情况如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 |
| 1 | 琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目 | 20180512 | 20180512 | 20180611 | 20180611 |
| 2 | 博鳌田园小镇基础设施建设·博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目 | 20180602 | 20180602 | 20180702 | 20180702 |
| 3 | 潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程 | 20180418 | 20180418 | 20180716 | 20180716 |
| 4 | 北仍村入口停车场建设及配套 项目 | 20181213 | 20181213 | 20190121 | 20190121 |
| 5 | 琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程 | 20180106 | 20180109 | 20180125 | 20180207 |
| 6 | 嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程 | 20180109 | 20180109 | 20180207 | 20180207 |

上表6个项目均按合同工期开展，按时完工。

项目产出时效指标应得分6分，实际得分6分。

问题14：项目是否均组织验收，并符合质量标准？

经查看相关资料，项目验收情况如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 验收日期 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目 | - | - |
| 2 | 博鳌田园小镇基础设施建设·博鳌南强村、博鳌火车站旅游厕所项目 | 20180723 | 合格 |
| 3 | 潭门镇潭门村赶海项目旅游休闲栈道工程 | 20180914 | 合格 |
| 4 | 北仍村入口停车场建设及配套项目 | 20190225 | 合格 |
| 5 | 琼海市嘉积塘社区环境卫生整治清杂工程 | 20180524 | 合格 |
| 6 | 嘉积塘社区巩卫创文基础设施围墙建设工程 | 20180524 | 合格 |

由上表可知：琼海市嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目因报建手续问题，截止2019年8月5日尚未验收，验收合格率为5/6×100%=83.33%，合格率在80%-89%之间，得5分。

项目产出质量指标应得分8分，实际得分5分。

问题15：项目产出成本是否控制在预算范围内？

根据《琼海市财政局关于批复市本级预算部门结余结转指标的通知》（海财预[2018]356号）的安排，琼海市全域旅游建设项目预算资金共399.8288万元。至报告截止日，经对项目相关支出账务资料进行核实，项目产出成本为390.2527万元；产出成本未超预算。

项目产出成本指标应得分8分，实际得分8分。

项目产出指标应得分28分，实际得分25分。其中产出数量指标6分、产出时效指标6分、产出质量指标5分、产出成本指标8分。

3.3.2项目实施效益

问题16：项目的实施是否产生社会综合效益？

项目的实施有利于推进琼海市全域统筹规划、全域合理布局、全域服务提升、全域系统营销，构建良好自然生态环境、人文社会环境和放心旅游消费环境，实现全域宜居宜业宜游；有利于增强全社会参与意识，建立全社会参与的旅游综合协调机制；把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，发挥旅游“一业兴百业”的带动作用，促进传统产业提档升级，孵化一批新产业、新业态，不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平；产生社会综合效益。通过实地考察及问卷调查发现部分群众不了解全域旅游概念，宣传力度有待加强，故扣2分。

该指标应得分9分，实际得分7分。

问题17：受益群体对项目实施的满意程度？

本次问卷发放对象为社会群众，根据有效问卷的加权得分作为衡量群众满意度的标准。其中：满意度90%以上（8分）；80%-89%（6分）；70%-79%（4分）；60%-69%（2分）；60%以下（0分）；本次问卷共设置7个问题，每个问题设置5个类别：非常满意（100%）、满意（75%）、一般（50%）、不满意（25%）、很不满意（0），其得分依次为8分、6分、4分、2分和0分。通过对受益群众（抽查琼海市区居民）合计发放份问卷调查25份，回收有效问卷25份。

满意度调查对象统计表

| 调查对象 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 平均满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 | - |
| 受益群众 | 15.54% | 55.07% | 7.11% | - | - | 77.72% |

满意度调查计算明细表

| 满意度 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 样本量合计 | 平均满意度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |  | - |
| 1 | 7 | 18 | - | - | - | 25 | 82% |
| 2 | 5 | 20 | - | - | - | 25 | 80% |
| 3 | 6 | 17 | 2 | - | - | 25 | 79% |
| 4 | 3 | 15 | 7 | - | - | 25 | 71% |
| 5 | 3 | 16 | 6 | - | - | 25 | 72% |
| 6 | 3 | 21 | 1 | - | - | 25 | 77% |
| 7 | 8 | 17 | - | - | - | 25 | 83% |
| 平均满意度 | 15.54% | 55.07% | 7.11% | - | - | - | 77.72% |

问卷调查统计结果显示调查对象对项目实施情况的满意程度为77.72%，满意度在70%-79%之间，得4分。

该指标应得分8分，实际得分4分。

项目实施效益指标应得分17分，实际得分11分，其中社会综合效益7分，服务对象满意度4分。

4．绩效评价结论

| 评价准则 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策指标 | 25 | 25 |
| 项目管理指标 | 30 | 27 |
| 项目绩效指标 | 45 | 36 |
| 综合绩效 | 100 | 88 |

综合所述，项目总体评分为“88分”,绩效评级为“良”。

该项目目标符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、项目目标明确；资金分配符合相关管理办法；资金及时足额到位、资金使用合理合规；财务制度健全，会计核算规范；组织机构健全、分工明确；但还存在需建立健全相关项目管理制度，加强全域旅游宣传力度，对已完工项目及时组织验收等问题。

5.经验教训与建议

5.1经验

5.1.1项目建设符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，确保了项目目标的实现和项目效果的可持续性。

5.1.2项目机构健全、分工明确；资金及时足额到位，按预算控制项目成本。

5.2教训

5.2.1未针对全域旅游项目建立相关项目管理制度；

5.2.2部分群众不了解全域旅游概念，宣传力度有待加强；

5.2.3至报告截止日，已完工的嘉积镇美景居委会嘉积塘村景观改造提升项目因项目报建问题尚未组织验收。

5.3建议

5.3.1建立健全相关项目管理制度并严格执行；

5.3.2加强全域旅游宣传力度；

5.3.3建议加强项目管理工作工作，完善项目报建手续，加快项目实施进度，对已完工的项目及时组织验收。

附件：琼海市全域旅游建设项目绩效评价指标