琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫

一体化PPP项目绩效评价报告

海南中执信会计师事务所（普通合伙）

二0一九年八月五日

绩效评价结果 评价准则 分值 实际得分 项目决策（25%） 15分 15分 项目管理（30%） 35分 32分 项目绩效（45%） 50分 40.50分 综合绩效 100分 87.50分 注：绩效等级 优≥90分； 良≥80分，<90分； 中≥60分，<80分； 差<60； 评 价 小 组 组长：林生 成员：王紫蔷、吉美倩

项目关键信息

表1-1项目关键信息

| 项目名称 | 琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目【注1】 |
| --- | --- |
| 项目投资总额 | 投资总额9259.9999万元【注2】 市财政资金 |
| 项目负责单位 | 琼海市综合行政执法局（原城市管理局） |
| 项目组织实施单位 | 琼海玉禾田环境服务有限公司 |
| 项目实际生效时间 | 2017年9月 |
| 项目预评估时间 | 2018年度 |
| 项目计划任务 | 实现城区环境卫生管理全覆盖，做到卫生管理无缝隙、无盲点，促进城市管理转型升级 |
| 项目目标 | 提高琼海市环境卫生整体水平和市容环境质量，改善 琼海市人民工作和生活环境，促进文明发展和社会和谐，提升环境卫生设施建设，实现环境卫生一体化科 学化管理 |
| 项目地点 | 嘉积（包括官塘、上埇、泮水）、中原、博鳌及潭门 |
| 项目建设内容 | 道路及公共区域的清扫保洁； “三无小区”的清扫保洁； 园林绿地管养； 垃圾收集清运及转运； 水域保洁； 公共厕所营运管理； 环卫专用车辆、配套设施设备的配置、更新与管理 |
| 项目建设规模 | 项目总面积6,916,397.30平方米，其中一级道路面积 1,625,028.92平方米；二级道路面积870,134.77平方米；三级道路面积692,570.60平方米；四级道路面积453,110.93平方米；墙到墙面积1,511,330.17平方米；绿化面积840,037.59平方米；水域面积827,441.35平方米；三无小区面积96,742.97平方米【注3】 |

【注1】本报告称谓琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目，还称谓为环卫一体化PPP项目。

【注2】项目投资总额为2018年度实际支付的与环卫一体化PPP项目运营管理服务相关的费用支出（其中支付的2017年第四季度至2018年第三季度的运营管理服务费为8623.1717万元）。

【注3】项目建设规模根据测绘报告内容填列，其中墙到墙、绿化、水域、三无小区不适用机械化清扫模式。

执行摘要

●  概述

项目背景、目标、投资额、活动内容和实施情况

为贯彻落实党的十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”精神，盘活社会存量资本，激发民间投资活力，拓宽城镇化建设融资渠道，促进政府职能加快转变，完善财政投入及管理方式，2014年开始推广政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership,PPP）。

自2015年成功创建“国家卫生城市”以来，琼海市政府高度重视、不遗余力的推进环境综合治理工作。为提升环境卫生服务质量，积极推行“双创”工作，响应中央政府及各部委出台的关于鼓励采用PPP模式打包操作嘉积（包括官塘、上埇、泮水）、中原、博鳌及潭门等环境卫生公共服务提升项目，通过引入专业化环卫服务提供商来提高环卫质量、降低劳动成本，解决环境卫生供给短缺、低效、投资不足等问题。

通过环卫PPP模式实施运作，将显著提高琼海市环境卫生整体水平和市容环境质量，改善琼海市人民工作和生活环境，促进文明发展和社会和谐，提升环境卫生设施建设，实现环境卫生一体化科学化管理。

琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目于2017年9月成立，2018年起，该项目纳入琼海市综合行政执法局（原城市管理局）年初预算经常性项目。根据琼海市财政局《关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预[2018]357号），该项目2018年预算资金为9,262.00万元。

项目的建设内容及规模：1、道路及公共区域的清扫保洁；2、“三无小区”的清扫保洁；3、园林绿地管养；4、垃圾收集清运及转运；5、水域保洁；6、公共厕所营运管理；7、环卫专用车辆、配套设施设备的配置、更新与管理。项目总面积6,916,397.30平方米，其中一级道路面积 1,625,028.92平方米；二级道路面积870,134.77平方米；三级道路面积692,570.60平方米；四级道路面积453,110.93平方米；墙到墙面积1,511,330.17平方米；绿化面积840,037.59平方米；水域面积827,441.35平方米；三无小区面积96,742.97平方米。

绩效评价目的及实施过程

本次绩效评价主要目的是：根据海南省财政厅《关于开展扶贫项目绩效及2019年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕1137号）、《琼海市人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》（海府办〔2013〕56号）和琼海市财政局关于印发《琼海市重点项目绩效评价实施方案》的通知（海财绩〔2019〕1175号）要求，加强财政支出管理，提高资金使用效益。运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映该项目完成情况和实施效果。评价总结琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目的经验和做法，分析存在的问题，从而采取切实措施改进和加强项目管理，加大资金使用效益，为政府相关决策提供参考依据。

本次绩效评价过程主要分为六个阶段：分析研究项目，找出绩效评价特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行准确的评级。

●  评价结论和绩效分析

该项目绩效评价为87.50分。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目管理基本有效，项目实施有利于提升城市环境卫生质量，积极推进城市双创工作，促进了城市可持续发展，改善了城市风貌、提升了城市品牌形象，提高了居民生活质量，营造了和谐社会。

●  经验教训和建议

经验

（1）项目建设符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，确保了项目目标的实现和项目效果的可持续性。

（2）项目机构健全、分工明确；项目管理制度健全；在项目管理中严格执行相关项目管理制度。

教训

经实地考察及问卷调查发现以下问题：

（1）部分街道落叶未能及时清扫（如：内环街）；

（2）部分街道垃圾箱出现垃圾堆积现象（如：富侨路）；

（3）部分街道垃圾箱分布不合理（如：金海路北段、银海路、）；

（4）部分街道垃圾清运时间不定，次数较少造成铺面及生活垃圾堆积（如：金海路北段）。

建议

针对以上问题提出以下建议：

（1）加强道路清扫力度；

（2）垃圾箱内垃圾要日产日清；

（3）合理规划垃圾箱分布；

（4）合理制定垃圾清运时间及次数。

（5）结合发展现状，注重垃圾分类管理，实现垃圾资源利用，减少垃圾处置量，改善生存环境质量。

琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目

绩效评价报告

1.引言

1.1项目描述

1.1.1项目概况与项目背景

为贯彻落实党的十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”精神，盘活社会存量资本，激发民间投资活力，拓宽城镇化建设融资渠道，促进政府职能加快转变，完善财政投入及管理方式，2014年开始推广政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership,PPP）。

自2015年成功创建“国家卫生城市”以来，琼海市政府高度重视、不遗余力的推进环境综合治理工作。为提升环境卫生服务质量，积极推行“双创”工作，响应中央政府及各部委出台的关于鼓励采用PPP模式打包操作嘉积（包括官塘、上埇、泮水）、中原、博鳌及潭门等环境卫生公共服务提升项目，通过引入专业化环卫服务提供商来提高环卫质量、降低劳动成本，解决环境卫生供给短缺、低效、投资不足等问题。

1.1.2项目地点

项目位于琼海市嘉积（包括官塘、上埇、泮水）、中原、博鳌及潭门。

1.1.3项目的立项与审批、预算批复情况

2017年6月15日，琼海市人民政府常务会议纪要（十五届5次[2017]4号）同意市城市管理局制定的《琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目实施方案》。

2018年起，该项目纳入琼海市综合行政执法局（原城市管理局）年初预算经常性项目。根据琼海市财政局《关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预[2018]357号），该项目2018年预算资金为9,262.00万元。

1.1.4项目施工

项目实施单位为琼海玉禾田环境服务有限公司。

项目建设内容及建设规模：1、道路及公共区域的清扫保洁；2、“三无小区”的清扫保洁；3、园林绿地管养；4、垃圾收集清运及转运；5、水域保洁；6、公共厕所营运管理；7、环卫专用车辆、配套设施设备的配置、更新与管理。项目总面积6,916,397.30平方米，其中一级道路面积 1,625,028.92平方米；二级道路面积870,134.77平方米；三级道路面积692,570.60平方米；四级道路面积453,110.93平方米；墙到墙面积1,511,330.17平方米；绿化面积840,037.59平方米；水域面积827,441.35平方米；三无小区面积96,742.97平方米。

1.1.5项目运行与管理

1.1.5.1项目运行现状

项目持续运营中。

1.1.5.2项目管理

项目负责单位为琼海市综合行政执法局（原城市管理局）；实施单位为琼海玉禾田环境服务有限公司。

1.2绩效评价目的

根据海南省财政厅《关于开展扶贫项目绩效及2019年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕1137号）、《琼海市人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》（海府办〔2013〕56号）和琼海市财政局关于印发《琼海市重点项目绩效评价实施方案》的通知（海财绩〔2019〕1175号）要求，琼海市财政局委托我们（中执信会计师事务所）对琼海市综合行政执法局（原城市管理局）进行琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目绩效评价。

本次绩效评价是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《财政支出项目绩效评价操作指南》的要求，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果；总结琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目建设经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价设计过程

2.1.1找出评价特点和难点

本项目不仅包括环卫一体化PPP项目的评价，也包括对环卫监督管理、绿化作业服务质量等方面的评价。评价小组项目建设目标评价主要以项目建设资料基础进行评价，对环卫一体化PPP项目运营、环卫监督管理、绿化作业服务质量等方面的评价主要通过对周边人员的访谈进行。

2.1.2收集案卷资料,熟悉掌握相关信息

评价小组在琼海市综合行政执法局（原城市管理局）的配合下，调取了项目的有关文件，并从有关部门、出版物、互联网等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，尽可能地做到客观、公正的评价。

2.1.3开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组通过前期准备过程中对项目评价难点的研究及大量相关资料的阅读，从项目决策、项目管理和项目绩效这三大方面进行评价，设计出了16个项目关键评价问题，并对支持关键评价问题的证据进行了多方面的搜集和整理。

2.1.4对各指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

2.1.5与利益相关者沟通，对框架达成共识

评价小组认真听取利益相关者的意见和建议，对框架进行了反复修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

2.1.6提出问题清单与访问对象

框架设计完成后，评价小组根据证据内容设计了“琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目满意度调查问卷”；并根据问题，提出了调查对象，包括项目负责单位工作人员、项目实施单位（运营企业）工作人员和居民等有关人员。

2.2绩效评价关键问题

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

（1）项目目标是否明确、细化、量化？

（2）项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

（3）项目是否符合申报条件；申报，批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续？

（4）资金是否及时足额到位；若未及时到位，是否影响项目进度？

（5）项目资金是否足额使用，使用率是否达到90%以上？

（6）资金使用是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

（7）资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

（8）运营企业是否有相应的管理机构，具备相关的管理能力？

（9）运营企业是否根据项目实际合理配置管理机构人员？

（10）运营企业是否建立管理制度，以确保项目的可持续运行？

（11）设备投入率是否达到80%以上？

（12）机械化清扫覆盖率是否达到60%以上？

（13）运营企业、监管部门是否按《琼海市环境卫生一体化管理作业质量标准》对项目实施质量控制管理？

（14）项目产出（清扫保洁、园林绿地管养、垃圾收集和清运、水域清洁、公厕保洁）是否达到绩效目标？

（15）项目的实施对社会的公共环境卫生是否得到明显改善？

（16）受益群体（政府部门、运营公司、社会公众）对项目实施的满意程度？

2.3证据收集方法

为了保证对项目进行公正客观的评价，需要尽可能地做到收集有数据、有质量和准确、可靠的评价证据，对此，在证据收集方面，评价小组首先着重对资料进行搜集。其收集证据的方法及过程主要有：要求被评价单位提供与项目有关的审批文件、资金下达文件、项目建议书、招投标资料、项目相关合同、实施方案、实施过程中的质量考评报告、项目工作总结、会议纪要等资料，查看项目资金会计账册以了解资金的收支情况等。

2.3.1搜集相关政策法规

相关政策法规由琼海市综合行政执法局（原城市管理局）提供，又通过其他途径搜集了与政策相关的文件。

2.3.2调取项目相关信息

评价小组在琼海市综合行政执法局（原城市管理局）与琼海玉禾田环境服务有限公司的配合下调取了项目相关文件资料。

2.3.3利用互联网资源

同时，评价小组还充分利用互联网资源，从相关政府网站上搜集了部分资料，将所有文件资料先进行初步汇集整理后，再对案卷进行研究与对比分析。

2.3.4整理实地调研、座谈会、面访、问卷调查的相关信息

评价小组将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、面访和互联网中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充。

2.3. 5结合项目实施特点整理证据

评价小组结合项目实际情况，按照用于判断已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关者的观点等三类证据进行了整理，经过验证和确定后以得到准确、可靠和有效的证据。

2.3.6分析判断

评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标，尽可能地充分解释项目是否在实施的时间周期内实施及管理，是否实现所有的预期效益、是否实现预期目标等关键问题。

2.4绩效评价实施过程

| 序号 | 评价活动 | 产出 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案卷研究 | 项目基础信息表、各单位提供的信息 | 王紫蔷 | 7月2日 |
| 2 | 设计调查问卷 | 群众满意度问卷调查 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月3日-7月5日 |
| 3 | 实地调研 | 实地调研记录 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月6日--7月20日 |
| 4 | 证据整理 | 将证据针对指标进行汇总 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月9日--7月24日 |
| 5 | 评价分析 | 形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议 | 王紫蔷、吉美倩 | 7月20日--7月25日 |
| 6 | 撰写绩效评价 报告初稿 | 绩效报告初稿 | 王紫蔷 | 7月20日--7月25日 |
| 7 | 与利益相关者 沟通 | 利益相关者的建议和意见汇总 | 评价组长 | 7月26日-7月31日 |
| 8 | 完善并形成绩效评价报告终稿 | 绩效评价报告终稿 | 评价组长 | 8月1日-8月5日 |

2.5绩效评价的局限性

鉴于此次绩效评价琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目的特点，绩效评价的局限性主要有三个方面：

1、本次绩效评价琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目，受益面广，评价小组难以对每一个受益对象进行实地调研，仅能抽取部分受益对象进行实地调研，并按实际调研结果推断项目的整体满意度，导致评价结果存在一定的局限性。

2、项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制（如项目受益面广，人员配置条件受限等），只能在相关部门和单位提供的现有资料前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

3.项目绩效分析

3.1项目决策评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策指标（15%） | 15分 | 15分 |

■项目决策评价指标包含项目目标、决策过程三项指标，项目目标是否明确、细化、量化；决策过程包括决策依据、决策程序项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目是否符合申报条件；申报，批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续；是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理；资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。其中项目目标指标5分，决策依据指标4分，决策程序指标6分，项目决策评价指标共计15分。

■项目决策评价指标实际得分15分，其中目标内容指标5分，决策依据指标4分，决策程序指标6分。

3.1.1项目目标

问题1：项目目标是否明确？对项目目标进行细化和量化？

经对提供的资料进行核实，环卫一体化PPP项目2017年9月成立，项目绩效目标为提高琼海市环境卫生整体水平和市容环境质量，改善琼海市人民工作和生活环境，促进文明发展和社会和谐，提升环境卫生设施建设，实现环境卫生一体化科学化管理。目标明确且对目标进行了细化和量化，即项目建设内容及建设规模：1、道路及公共区域的清扫保洁；2、“三无小区”的清扫保洁；3、园林绿地管养；4、垃圾收集清运及转运；5、水域保洁；6、公共厕所营运管理；7、环卫专用车辆、配套设施设备的配置、更新与管理。项目总面积6,916,397.30平方米，其中一级道路面积 1,625,028.92平方米；二级道路面积870,134.77平方米；三级道路面积692,570.60平方米；四级道路面积453,110.93平方米；墙到墙面积1,511,330.17平方米；绿化面积840,037.59平方米；水域面积827,441.35平方米；三无小区面积96,742.97平方米。

该指标应得分5分，实际得分5分。

项目目标指标应得分5分，实际得分5分。

3.1.2决策依据

问题2：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

经对提供的资料进行核实，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；2018年起纳入琼海市综合行政执法局（原城市管理局）年初预算经常性项目且与琼海玉禾田环境服务有限公司签订了合作期为15年的环卫一体化PPP项目合同；不需要再制定中长期实施规划。

该指标应得分4分，实际得分4分。

问题3：项目是否符合申报条件？申报、批复程序是否符合相关管理办法？项目调整是否履行相应手续？

经查看提供的项目资料和面访相关人员，环卫一体化PPP项目于2017年7月28日发布公开招标采购公告，2017年8月18日进行公开招标，2017年8月29日发布《成交通知书》(琼政招投标[2017]3062号）确认琼海玉禾田环境服务有限公司为项目运营方，琼海市综合行政执法局（原城市管理局）与其于2017年9月正式签订了《琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目合同》，程序合规。根据《琼海市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预[2018]357号）下达该项目2018年度本级部门预算资金环卫、绿化一体化PPP项目运维服务费9,262.00万元，琼海市综合行政执法局（原城市管理局）按照预算批复实施项目。项目不涉及调整。

该指标应得分6分，实际得分6分。

决策过程指标应得分10分，实际得分10分。

3.2项目管理评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩 效 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理评价指标（35%） | 35分 | 32分 |

■项目管理评价指标包含项目的资金到位、资金管理和组织实施、实施管理，资金到位包含资金到位率、到位时效两项指标，资金管理包含资金使用率、资金使用合规性、财务管理三项指标，组织实施包含管理机构、人员配置、管理制度三项指标，实施管理包含设备投入率、机械化清扫覆盖率、质量控制管理三项指标。其中资金到位指标6分、资金管理指标9分、组织实施指标10分，实施管理指标10分，项目管理评价指标共计35分。

■项目管理评价指标实际得分32分，其中资金到位指标6分、资金管理指标9分、组织实施指标10分、实施管理指标7分。

3.2.1资金到位

问题4：项目资金是否及时足额到位？

经对提供的资料进行核实， 2018年2月26日，《琼海市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（海财预[2018]357号）下达该项目2018年度预算资金9,262.00万元。资金到位率=实际到位/计划到位×100%=9,262.00/9,262.00×100%=100.00%，综合资金到位率100.00%，到位及时。

资金到位指标应得分6分，实际得分6分，其中资金到位率3分，到位时效3分。

3.2.2资金管理

问题5：项目资金是否足额使用，使用率是否达到90%以上？

经对提供的资料进行核实，项目2018年度预算下达资金为9,262.00万元；根据项目合同约定，项目运营管理费按季度考核后的实际情况支付。截至2018年12月31日止，项目资金已支出9,259.99万元，资金使用率=实际使用资金/项目拨入资金×100%=9,259.99/9,262.00×100%=99.98%；资金使用率达到90%以上。

该指标应得分3分，实际得分3分。

问题6：是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

经对项目进行实地调查及对提供的资料进行核实，截至2018年12月31日止，项目资金已到位9,262.00万元，实际已使用资金9,259.99万元。经查看项目会计账册及相关凭证单据，资金使用合理合规，未发现虚列、挤占、挪用等情况。

该指标应得分3分，实际得分3分。

问题7：资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

经查看相关项目资料，琼海市综合行政执法局（原城市管理局）制定了《琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目资金管理制度》，资金使用符合年度财政预算专款专用的原则；会计核算实行委派会计制，经对会计账册及相关凭证单据核查，该项目按规定设置明细账，会计核算规范。

该指标应得分3分，实际得分3分。

资金管理指标应得分9分，实际得分9分，其中资金使用率指标3分、资金使用合规率指标3分、财务管理指标3分。

3.2.3组织实施

问题8：运营企业是否有相应的管理机构，具备相关的管理能力？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，琼海玉禾田环境服务有限公司依据“精简高效、满足需求”到原则，设置了“一办十三部”（即总经办、预算财务部、人事部、车辆管理部、品质督查部、行政部、垃圾清运部、人工清扫部、片区管理部、水域公卫部、园林管理部、机械作业部、餐厨垃圾收运部、垃圾分类管理部等部门）搭建起了适应项目管理的组织架构，且各部门都制定相关的规定、标准、工作流程、培训、管理方案能够满足现阶段的发展需求。

该指标应得分3分，实际得分3分。

问题9：运营企业是否根据项目实际合理配置管理机构人员？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，琼海玉禾田环境服务有限公司根据项目实施需要制定了《琼海玉禾田部门人员配置明细》,分别设置了决策人员、财务人员、管理人员及一线员工等。

该指标应得分3分，实际得分3分。

问题10：运营企业是否建立管理制度，以确保项目的可持续运行？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员，琼海玉禾田环境服务有限公司制定了与项目相关的《资金管理制度》、《公卫水域管理制度》、《垃圾清运部管理制度》、《人工清扫部管理制度》和《城市生活垃圾管理办法》等各项管理制度以确保项目的可持续运行。

该指标应得分4分，实际得分4分。

组织实施指标应得分10分，实际得分10分，其中管理机构指标3分、人员配置3分、管理制度指标4分。

3.2.3实施管理

问题11：设备投入率是否达到80%以上？

经对提供的资料进行核实及面访相关人员：1、协议约定投入设备额：根据、项目合同、财政承受能力论证报告及“环卫车辆、设备购置方案” 约定，项目合作期内总投资估算为9,084.94万元，投资分为两期进行，初始投资及二期投资估算各4,542.47万元，即截止2018 年12月31日约定投资额为4,542.47万元。2、实际投入设备额：（1）原环卫处移交的金额（以2017年8月30日为基准日，包括环卫绿化车辆和环卫、绿化设备工具及备品备件移交金额）：a.环卫绿化车辆移交金额2,393.31万元：根据海南龙祥会计师事务所有限公司的资产清查审计结果，清查确认移交环卫车辆共184辆、账面原值4,279.91万元，账面净值4,000.70万元；根据海南海咨资产评估事务所的评估结果，评估确认移交环卫车辆共184辆，评估原值为3,979.43万元，评估净值为2,393.31万元。b. 环卫、绿化设备工具及备品备件移交金额115.33万元：根据海南龙祥会计师事务所有限公司的资产清查审计结果，清查确认移交环卫、绿化设备及工具50台件，账面原值91.37万元，账面净值91.37万元；移交的备品备件账面原值23.96万元，账面净值23.96万元；共计115.33万元。b.运营企业投入环卫车辆及设备金额（截止2018年12月31日）：根据玉禾田公司提供的“投资资产明细表”及相关合同、发票及凭证，玉禾田公司投入金额为2,233.40万元；综上，实际投入设备额为4,742.04万元；设备投入率=实际投入设备额/协议约定投入设备额×100%=4,742.04/4,542.47×100%=104.39%，设备投入率达80%以上。

该指标应得分3分，实际得分3分。

问题12：机械化清扫覆盖率是否达到60%以上？

根据《琼海市环卫清扫面积测绘项目工作总结报告》,机械化清扫覆盖总面积为691.64万平方米；根据玉禾田公司提供道路及公共区域清扫保洁面积汇总表知实际机械化清扫覆盖总面积为 318.77万平方米。机械化清扫覆盖率=机械化方式清扫面积/清扫总面积×100%= 318.77/691.64×100%=46.09%，机械化清扫覆盖率未达60%。

该指标应得分3分，实际得分1分。

问题13：运营企业、监管部门是否按《琼海市环境卫生一体化管理作业质量标准》对项目实施质量控制管理？

问题13.1：根据运营企业琼海玉禾田环境服务有限公司提供的项目工作总结、项目管理制度、运营期间的考勤记录等相关资料及评分小组实地考察，运营企业按《琼海市环境卫生一体化管理作业质量标准》对项目实施质量控制管理，如成立品质督察部门巡查各街道、各区域、各镇村的卫生状况；对车辆加装GPS定位系统、加装车辆实时视频系统、油箱管理系统实现对所有车辆作业状态的管理；在人员智慧化管理方面，管理人员率先实现了自动考勤、加班审批、案件派发等工作；环卫作业片区化、组长跟班作业，有效的在24小时范围内加强管控提升道路质量等。考勤资料记录完好且归档及时。但仍然存在个别路段垃圾清运次数较少且时间不定造成沿街商铺门前垃圾堆积、个别街道落叶较多未能及时清扫、背街小巷绿化带仍然存在零星垃圾杂物及垃圾箱未能做到日产日清等问题。

该指标应得分2分，实际得分1.5分。

问题13.2：根据监管部门琼海市综合行政执法局（原城市管理局）提供的项目工作总结报告、作业质量考评报告及评分小组实地考察，监管部门在《琼海市环境卫生一体化管理作业质量标准》的基础上每日安排专门队伍对作业质量进行检查，主要采取“日巡查、月小结、季度考核”方式，并综合季度检查、社会监督情况、承担重大活动保障情况等进行评分，并对所发现的问题要求项目运营企业进行对标整改，评分结果直接影响实际的运营费用支付情况。考评资料记录完整且归档及时。但仍然存在个别路段垃圾清运次数较少且时间不定造成沿街商铺门前垃圾堆积、个别街道落叶较多未能及时清扫、背街小巷绿化带仍然存在零星垃圾杂物及垃圾箱未能做到日产日清等问题。

该指标应得分2分，实际得分1.5分。

项目管理指标应得分35分，经核实，资金及时足额到位、资金使用合理合规；财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范；组织机构健全、人员配置合理、分工明确，项目管理制度健全，在项目管理中严格执行相关项目管理制度；设备投入达协议到标准，机械化清扫覆盖率待达标；质量控制管理有待提高；实际得分32分。

3.3项目绩效评价指标

| 评价准则 | 分 值 | 绩 效 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 项目绩效评价指标（50%） | 50分 | 40.50分 |

■项目绩效评价指标包含项目产出和项目实施效益，项目产出包含清扫保洁、园林绿地管养、垃圾收集、水域清洁、公厕保洁五项指标，项目实施效益包含社会环境改善、服务对象满意度两项指标。其中项目产出指标25分、项目实施效益指标25分，项目绩效评价指标共计50分。

■项目绩效评价指标实际得分40.50分，其中项目产出指标22.5分、项目实施效益指标18分。

3.3.1项目产出

问题14：项目产出（清扫保洁、园林绿地管养、垃圾收集和清运、水域清洁、公厕保洁）是否达到绩效目标？

问题14.1：清扫保洁是否达到绩效目标？

经评分小组实地考察和抽样问卷调查，清扫保洁（包括绿化带保洁和公共设施清洗）整体情况较好，能在规定时间完成普扫作业，对保洁车辆定期清洗及维护等。但仍存在一些突出问题，如落叶较多未能及时清扫，背街小巷、绿化带零星垃圾杂物未能及时清理；个别路段垃圾箱较少较脏现象；背街小巷门前三包未能达到标准。

项目清扫保洁指标应得分5分，因个别道路、绿化带存在落叶较多，零星垃圾未及时清理，门前三包监督力度待加强等问题，扣1.5分，实际得分3.5分。

问题14.2：园林绿地管养是否达到绩效目标？

经评分小组实地考察和抽样问卷调查，园林绿地干净整洁；按时修剪树木不阻碍车辆和行人通行；根据园林绿化现状特点，制定全年绿化养护计划和病虫害防治计划并实施；草坪平整；树下无杂草、书上无挂物。

项目园林绿地管养指标应得分5分，实际得分5分。

问题14.3：垃圾收集和清运是否达到绩效目标？

经评分小组实地考察和抽样问卷调查，垃圾收集箱未见残缺、破损现象；垃圾收集站点定期清洗、喷洒消毒；所有垃圾清运收集车为压缩挂桶式，小区、农贸市场设置了垃圾屋既解决了市民投放垃圾需要，又做到了无垃圾桶外漏，实行了“垃圾不落地作用”；垃圾清运不扰民。但仍存在部分背街小巷的垃圾箱未能做到及时清运，清运次数较少时间不定，海桂学校路段无垃圾箱等现象。

项目垃圾收集和清运指标应得分5分，因个别路段垃圾清运时间不定，垃圾箱设置不合理等扣1分；实际得分4分。

问题14.4：水域清洁是否达到绩效目标？

经评分小组实地考察和抽样问卷调查水域清洁有专人进行河岸巡查，及时打捞水域内垃圾及清理沿岸水线附近生活垃圾，清理主应河流、河道及海岸滩涂；配专用垃圾清运车密闭运输，统一运至垃圾处理场或垃圾中转站；打捞员身穿救生衣，腰绑安全绳，前方一人操作，后方一人拉绳保护。

项目水域清洁指标应得分5分，实际得分5分。

问题14.5：公厕保洁是否达到绩效目标？

经评分小组实地考察和抽样问卷调查，公厕内干净整洁；公厕四周无明显污物；公厕设置明显标志牌；内部设施完善；能够定期进行化粪池清理。

项目公厕保洁指标应得分5分，实际得分5分。

项目产出指标应得分25分，实际得分22.5分；其中清扫保洁指标3.5分、园林绿地管养指标5分、垃圾收集和清运指标4分、水域清洁指标5分、公厕保洁指标5分.

3.3.2项目实施效益

问题15：项目的实施对社会的公共环境卫生是否得到明显改善？

环卫一体化PPP项目的实施，较好的完成了市委政府交办的各项环境卫生服务保障工作任务，并实现付费与绩效服务相挂钩的机制，保证了财务资金的有效支出；提升了琼海市环境卫生质量，公共环境卫生得到明显改善；积极推进城市双创工作，促进琼海市社会、经济、环境的可持续发展。但仍存在环卫精化作业水平待提高，加大机械化覆盖率，部分垃圾清转运不及时等问题。

该指标应得分10分，实际得分8分。

问题16：受益群体（政府部门、运营公司、社会公众）对项目实施的满意程度？

评价小组人员分别对项目相关政府部门、运营公司、社会公众发放了满意度调查问卷，本次问卷共设置8个问题，每个问题设置5个类别：非常满意（100%）、满意（75%）、一般（50%）、不满意（25%）、很不满意（0），其得分依次为5分、3.75分、2.5分、1分和0分。；通过满意度问卷调查，对环卫一体化PPP项目各利益相关方进行满意度调查，反应和评价项目实施带来的社会效益。

评分要点：政府部门对项目实施的满意度（5分）；运营公司对项目实施的满意度（5分）；社会公众满意度（5分）。

评分标准：平均满意度90%以上（5分）；80%-89%（3.75分）；70%-79%（2.5分）；60%-69%（1分）；60%以下（0分）。

满意度调查对象统计表

| 调查对象 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 平均满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 5分 | 3.75分 | 2.5分 | 1分 | 0分 | - |
| 政府部门（10份） | 33.26% | 33.26% | 13.10% | 1.01% | - | 80.63% |
| 运营公司（10份） | 34.66% | 33.65% | 13.25% | - | - | 81.56% |
| 社会公众（20份） | 22.49% | 41.63% | 8.61% | 2.39% | 1.44% | 76.56% |

执法局（政府部门）满意度调查计算明细表

| 满意度 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 样本量合计 | 平均满意度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |  | - |
| 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | 10 | 80.00% |
| 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 10 | 80.00% |
| 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 10 | 80.00% |
| 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | 10 | 77.50% |
| 5 | 5 | 4 | - | 1 | - | 10 | 82.50% |
| 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | 10 | 82.50% |
| 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | 10 | 82.50% |
| 8 | 3 | 6 | 1 | - | - | 10 | 80.00% |
| 平均满意度 | 33.26% | 33.26% | 13.10% | 1.01% | - | - | 80.63% |

玉禾田公司（运营公司）满意度调查计算明细表

| 满意度 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 样本量合计 | 平均满意度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |  | - |
| 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | 10 | 82.50% |
| 2 | 8 | 2 | - | - | - | 10 | 95.00% |
| 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | 10 | 82.50% |
| 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 10 | 72.50% |
| 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 10 | 82.50% |
| 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 10 | 77.50% |
| 7 | 3 | 7 | - | - | - | 10 | 82.50% |
| 8 | 3 | 5 | 2 | - | - | 10 | 77.50% |
| 平均满意度 | 34.66% | 33.65% | 13.25 % | - | - | - | 81.56% |

社会公众满意度调查计算明细表

| 满意度 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 样本量合计 | 平均满意度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0 |  | - |
| 1 | 7 | 12 | 1 | - | - | 20 | 82.50% |
| 2 | 3 | 14 | 2 | - | 1 | 20 | 72.50% |
| 3 | 9 | 7 | 4 | - | - | 20 | 81.25% |
| 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20 | 70.00% |
| 5 | 8 | 8 | 3 | - | 1 | 20 | 77.50% |
| 6 | 5 | 14 | 1 | - | - | 20 | 80.00% |
| 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | - | 20 | 72.50% |
| 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | - | 20 | 76.25% |
| 平均满意度 | 22.49 % | 41.63% | 8.61 % | 2.39 % | 1.44 % | - | 76.56% |

得分情况：执法局（政府部门）对项目实施的满意度为80.63%，满意度在80%-89%之间；该指标应得分5分，实际得分3.75分。

玉禾田公司（运营公司）对项目实施的满意度为81.56%，满意度在80%-89%之间；该指标应得分5分，实际得分3.75分。

社会公众对项目实施的满意度为76.56%，满意度在70%-79%之间；该指标应得分5分，实际得分2.5分。

综上：服务对象满意度指标应得分15分，实际得分10分。

项目实施效益指标应得分25分，实际得分18分，其中社会环境改善8分，服务对象满意度10分。

4．绩效评价结论

| 评价准则 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策指标 | 15 | 15 |
| 项目管理指标 | 35 | 32 |
| 项目绩效指标 | 50 | 40.50 |
| 综合绩效 | 100 | 87.50 |

综合所述，项目总体评分为“87.50分”，绩效评级为“良”。

项目绩效评价为良好。该项目目标符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、项目目标明确；资金分配符合相关管理办法；资金及时足额到位、资金使用合理合规；财务制度健全，会计核算规范；组织机构健全、分工明确；项目管理制度健全，在项目管理中严格执行相关项目管理制度，但监督和实施上仍需进一步细化。

5.经验教训与建议

5.1 经验

5.1.1项目建设符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，确保了项目目标的实现和项目效果的可持续性。

5.1.2项目机构健全、分工明确；项目管理制度健全；在项目管理中严格执行相关项目管理制度。

5.2教训

经实地考察及问卷调查发现以下问题：

5.2.1部分街道落叶未能及时清扫（如：内环街）；

5.2.2部分街道垃圾箱出现垃圾堆积现象（如：富侨路）；

5.2.3部分街道垃圾箱分布不合理（如：金海路北段、银海路、）；

5.2.4部分街道垃圾清运时间不定，次数较少造成铺面及生活垃圾未能及时清理。（如：金海路北段）。

5.3建议

针对以上问题提出以下建议：

5.3.1加强道路清扫力度；

5.3.2垃圾箱内垃圾要日产日清；

5.3.3合理规划垃圾箱分布；

5.3.4合理制定垃圾清运时间及次数

5.3.5结合发展现状，注重垃圾分类管理，实现垃圾资源利用，减少垃圾处置量，改善生存环境质量。

附件：琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化 PPP 项目绩效评价指标