附件2

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：  □实施过程评价  □√完成结果评价

项目名称： 公共WIFI建设及租赁费

项目单位：   琼海市科学技术工业信息化局

主管部门：

评价时间：    2020年6月

组织方式：□财政部门   □主管部门   □√项目单位

评价机构：□ 中介机构    □专家组  □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020 年 6月8日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 琼海市科学技术 工业信息化局 | 主管部门 | 无 |
| 项目负责人 | 许方前 | 联系电话 | 62822219 |
| 地址 | 琼海市嘉积镇人民路65号 | 邮编 | 571400 |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（） |
| 计划投资额 （万元） | 40.5 | 实际到位资金（万元） | 40.5 | 实际使用情况（万元） | 40.2 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政预算 |  | 省财政预算 |  |  |  |
| 市县财政预算 | 40.5 | 市县财政预算 | 40.5 |  |  |
| 地方债券资金 |  | 地方债券资金 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（根据附件4-3评分表计算） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 许方前 | 局长 | 琼海市科学技术工业信息化局 |  |
| 姚坛 | 副局长 | 琼海市科学技术工业信息化局 |  |
| 周日权 | 信息中心副主任 | 琼海市科学技术工业信息化局 |  |
| 戴泉 | 借调工作人员 | 琼海市科学技术工业信息化局 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

# 公共WIFI建设及租赁费项目绩效自评报告

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况。

琼海市科学技术工业信息化局，为琼海市主管全市工业、科技、知识产权和信息化工作的市政府工作部门。设有行政秘书组、科技管理组、工业和信息产业组等3个内设机构。核定行政编制7名，其中局长1名，副局长2名，机关工勤财政预算管理事业编制1名。拥有办公楼一幢，建筑面积870m2，位于琼海市嘉积镇人民路65号。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.项目基本性质：一般项目。

2.用途和主要内容：提供公共区域WIFI全覆盖，方便群众使用WIFI网络，提高群众生活质量。

3.涉及范围：公共场所及旅游景区。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目资金纳入琼海市科学技术工业信息化局2019年财政预算，预算金额45万元，财政压减4.5万，实际下达到本单位40.5万元。

（二）项目资金使用情况分析

本项目采取购买服务的方式，按每个AP2000元/年租赁，共租201个AP点，合计40.2万元，项目资金支出率99%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度）

公共WIFI建设及租赁费使用严格按照《琼海市科学技术工业信息化局财务管理制度》执行，坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，使资金的使用做到合理公正，而且接受政府财政、会计的监督。使用情况公开透明，符合各项相关财务规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

公共wifi建设及租赁费按照协议AP数量需求验收，验收通过后采取购买服务的方式继续租赁，我局与运营商签订《公共wifi租用》合同。合同签订后一次性将拨付全年租赁费费用40.2万元。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

“公共wifi建设及租赁费”项目建设建立了完整的使用和管理制度，规定了wifi租用的管理方和使用方应当遵守的相关规定和条例。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析。

1、项目的经济性分析（预算控制和节约等）

本项目预算资金为40.5万元，为保证财政资金的使用效率，在项目的执行过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析（项目的实施进度、完成质量等）

本项目实施时间为2019年1-12月，截止2019年12月，项目进度和质量均符合预算标准。

3、项目的效益性分析（对经济和社会的影响等）

“公共wifi建设及租赁费”项目的实施，提供市政府办公公共区域wifi接入服务和办公需求，满足市党政电子政务系统的网络连接，提高办公效率和服务效能。

4、项目的可持续性分析

在信息化时代，“公共wifi建设及租赁费”项目的实施，实现重点景区、美丽乡村公共区域wifi全覆盖，方便当地群众和游客使用wifi网络，提升海南国际旅游岛整体形象。

项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论（按附件4-3评分表结果）

根据该项目的实际情况，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面经评价小组对项目进行了综合评价分析，项目得分为98分，评价结果为优。

六、主要经验教训及做法、存在问题和建议

“公共wifi建设及租赁费”项目实施的优越性：

提供公共区域WIFI全覆盖，方便群众使用WIFI网络，提高群众生活质量。

主要存在问题：

有些公共区域的AP安装在室外，信号有时不大稳定。

政府对WIFI的建设及租赁投入的资金不足。

下步建议：全省统一WIFI认证，实现公共区域wifi全覆盖。

七、其他需要说明的问题

无