农村公路危旧桥、漫水涵、路改造工程项目2024年绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 农村公路危旧桥、漫水涵、路改造工程是为了消除农村公路安全隐患，改善道路交通环境和方便群众出行为目的的建设项目。项目地点涉及：大路镇、会山镇、万泉镇、阳江镇、龙江镇、石壁镇、塔洋镇、潭门镇、长坡镇，总共对52处危旧桥、漫水桥（涵、路）进行改造。其中危旧桥改造桥梁14座、漫水桥（涵、路）改造38处。主要建设内容包括防护、桥涵、路面工程等。

- （二）项目绩效目标

本项目为农村公路危旧桥、漫水桥涵、路改造工程，主要目的是为了消除农村公路安全隐患，贯彻琼海市为民办实事精神，以群众切身利益为出发点，以农村建设和发展为目标，不断改善村民的出行环境。促进各项工作的开展，加快各镇区基础设施建设。

- 二、综合评价结论

- 截止2024年4月30日我局已完成琼海市2022年农村公路危旧桥、漫水桥（涵、路）改造工程质量考核，考核结果对照项目计划进度各指标均按质量完成且达到预期效果。三、项目组织实施情况

- 资金情况分析

- 该项目年初预算数为426万元，全年执行数合计1137.5502万元,截止2024年12月底全年实际支出993.0173万元，执行率为87%。

- 资金管理情况分析

- 该项目年初预算数为426万元，全年执行数合计1137.5502万元，全年支出993.0173万元，该笔资金已全部拨付，下达资金已全部使用项目工程上，我局实行预算绩效目标管理，截止2024年12月31日对照项目计划进度各指标均按质量完成且达到预期效果。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果拟将应用到我社基本支出和项目支出的全年工作中，绩效自评结果将在琼海市政府信息公开门户网站进行公开公示。

- 六、绩效自评工作开展情况

- 根据《琼海市财政局关于开展琼海市2024年绩效自评工作的通知》（海财监〔2025〕459号）文件要求，项目实施过程中严格遵循项目管理制度及财务管理制度，加强对项目的管理和监督，确保项目实施规范,确保各项考核指标顺利完成。

- 七、其他需要说明的问题

- 无

- 八、附件

- 项目支出绩效自评表