琼海市2023年农村生活污水治理工程项目
绩效自评报告

一、项目概况
1、基本情况
琼海市2023年农村生活污水治理工程的具体实施内容为：嘉积镇、塔洋镇、潭门镇、阳江镇、龙江镇、石壁镇、大路镇、长坡镇共8个乡镇下辖的共计419条自然村的农村生活污水治理。
拟建设主要内容包括：琼海市8个镇，72个行政村，419条自然村，服务总人口约51897人，工程建设内容为新建595座污水处理设施，设计总规模为3717m³/d；配套管网DN400-DN300HDPE双壁波纹管6.444km，DN200HDPE双壁波纹管77.097km，DN150污水管175.416km,DN100UPVC接户管111.59km，dn63- dn50压力管3.261km，新建化粪池404座，化粪池改造3395座，检查井φ700及φ450的检查井约14759座，φ315接户井约8044个，路面拆除及修复等。
2、立项情况
2023年9月27日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资26421.92 万元。
3、实施主体
建设单位：琼海市水务投资运营管理有限公司
施工单位：广州资源环保科技股份有限公司
设计单位：广州资源环保科技股份有限公司
监理单位：海南建弘项目管理有限公司
勘察单位：江西省勘察设计研究院有限公司
全程跟踪审计单位：海南中建项目管理有限公司
4、资金情况
下达2025年专项债资金3000万元。
5、绩效目标情况

本项目聚焦农村生活污水治理与水资源资源化利用，通过工程落地有效提升农村污水处理能力与水资源利用效率，缓解区域水资源供需压力，为地方相关产业发展筑牢生态基础。项目持续赋能乡村经济发展，营造良好乡村发展环境，助推农村经济稳步健康增长。

项目落地实施后，彻底改变以往污水乱排、沟渠脏乱的现状，村容村貌焕然一新，乡村生态环境和人居质量得到明显改善。这项工程紧贴群众日常生活，事关家家户户的切身利益，是看得见、摸得着的惠民实事，真正做到惠及当下、造福长远。
该项目年度预算绩效目标完成进度100%，2025年底实际完成项目进度100%。
二、综合评价结论

2025年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为良。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2025年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2025年项目资金预算数为3000.00万元，调整预算数0万元，实际到位资金3000.00万元，全年执行数3000.00万元，执行率为100%。
（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行、政策目标实现等情况）

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。
截至2025年底累计支出项目资金为3000.00万元，主要用于该项目的工程预付款、设计费、监理费等费用相应支出。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
1、项目的经济性分析
2025年项目资金预算数为3000万元，调整预算数0元，实际支付3000万元，支出执行率为100%。经过融资平衡测算，项目融资本息保障倍数为1.42。
2、项目的效率性分析
严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。
3、项目的有效性分析
本项目的实施，将推进琼海市内各自然村生活污水处理工程建设。不仅顺应中央和海南省“美丽乡村”建设政策的方向，在为老百姓实实在在做了实事的同时，也为当地天然水体减轻压力。

4、项目的可持续性分析
随着该项目的实施完成，将有力改善琼海市农村的“村容村貌”，改善村民的居住环境，提高村民的幸福感。
发现的主要问题和改进措施
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五、附件
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