琼海市人民医院医共体长坡分院门诊

综合楼及附属工程绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：项目总用地面积为8071.46m2，拟建1栋地上六层、地下一层的门诊综合楼，总建筑面积为4613.48㎡'（其中地上建筑面积为3952.28m2，地下建筑面积为661.20m2)，建筑总高度为24.0米，为多层公共建筑。负一层设有消防水池、水泵房、消防控制室／保安室、 CT 室及 DR 室等；一层设有注射区、观察室、急诊、药房等；二层设有口腔科、检验科、 B 超等；三层设有中医诊室、中药房等；四、五层设有医护办公室、病房、抢救室等；六层设有手术室、医办、病房、无菌室等。项目建设内容包括建筑主体的土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程等，以及室外给排水、电气、铺装、围墙、大门、绿化等基础设施工程，同时购置相配套的医疗，办公设备设施。

- 项目总投资及资金来源：总投资2636.72万元，其中，建安费为2168.41万元，工程建设其他费用为342.75万元，预备费为125.56万元。资金来源为专项债和市级财政资金。 （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

- 1、目标计划：初概批复。

- 2、实际完成：2024年11月15日，召开初步设计及概算书评审会，2025年1月21日取得概算批复。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况：根据琼海市人民政府办公室《关于印发琼海市2024年政府投资建设项目计划的通知》（海府办（2024）3号）要求，琼海市城市投资运营有限公司作为项目建设业主单位。

- （二）项目资金：该项目安排专项债资金50万元。截止2024年12月31日支出6.336万元，执行率为13%。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：截止2024年12月31日实际使用预算6.336万元。

- 项目资金管理情况：我司财务管理制度健全，严格按照制度执行；会计核算及账务处理严格按照《会计法》及财政部门有关要求执行，做到账务处理及时有依据，会计核算规范且清晰。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 琼海市人民医院医共体长坡分院门诊综合楼及附属工程2024年11月15日，市发改委组织召开初步设计及概算书评审会。

- （二）项目管理情况

针对琼海市人民医院医共体长坡分院门诊综合楼及附属工程的特殊性及重要性，我司成立了工程现场管理机构，对项目进行全方位的管控。

- 1、质量方面：根据管理办法对项目参建单位严格要求，对项目实施形成了严格管控，保障项目质量达到设计要求。

- 2、安全方面：要求监理单位建立了周安全检查制度，我方作为建设单位建立了月度安全检查制度。对于安全检查提出的问题要求施工单位及时整改并回复，监理单位监督实施。截至目前，项目未出现人员伤亡事故。

- 3、进度方面：根据现场进度和计划进度的对比，每周在监理例会上对施工单位提出要求。针对项目进度滞后的情况要求监理单位对施工单位发通知单，要求施工单位加快进度。我方并约谈施工单位领导讲明项目的重要性。

- 4、造价控制：控制设计变更签证，对项目的投资进行了严格的把控。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况。

- 1、项目的经济性分析：项目预算资金50万元，实际支出6.336万元，执行率为13%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到141%。

- 2、项目的效率性分析：严格按照实施进度按工作计划进行，高质量推进该项目。

3、项目的可持续性分析：通过琼海市人民医院医共体长坡分院门诊综合楼及附属工程的建设，是提高长坡镇卫生院医疗水平的需要，响应国家农村医保制度的需要，保障社会稳定和经济发展的需要。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

造成项目支出进度慢的原因：一是遴选设计单位较迟；二是红线内需拆移建筑情况未明确影响初概批复。

五、其他需要说明的问题

- 无

- 琼海市城市投资运营有限公司

- 2025年6月21日