琼海市琼海市住房和城乡建设局

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况	2

一、部门职责	2

二、机构设置	5

第二部分  2023年度部门决算公开表	5

第三部分  2023年度部门决算情况说明	6

一、收入支出总体情况说明	6

二、收入决算情况说明	7

三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

- 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

- 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20

十、预算绩效情况说明	21

十一、其他重要事项情况说明	30

第四部分  名词解释	32

第一部分  基本情况

- 部门职责

1、贯彻执行党中央和国务院、省委、省政府有关住房、城乡建设和城市管理工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2、依法拟订并组织实施全市住房、城乡建设和城市管理政策措施、规章制度、标准规范和发展规划；研究推进全市住房、城乡建设和城市管理改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验中国特色自由贸易港琼海住房、城乡建设和城市管理工作方面的意见和建议。

3、负责全市住房建设及住房保障制度改革工作的组织实施、指导和监管；负责全市保障性住房的规划建设、分配管理工作；负责市政府委托公房的管理；会同财政部门负责全市住宅专项维修资金的指导和监督工作；负责房屋面积测绘成果的审核备案工作；负责城市房屋白蚁防治的监督管理工作。

4、负责全市房地产行业管理，负责全市物业服务管理、指导和监督；建立和完善房地产管理长效机制，指导规范房地产市场行为；依法拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策，并监督执行。

5、指导全市城乡建设；指导城镇基础设施建设；指导城市地下空间、综合管廊的开发和利用，指导海绵城市、无障碍城 市建设；负责城区园林绿化规划编制、建设和管理工作。

6、指导和监督全市建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程设计、工程监理、建筑工程施工图设计文件审查、工程设计变更技术审查、建设工程项目安全施工等工作；负责完善全市建筑工程、市政基础设施工程质量安全生产的规章制度并监督执行；负责全市建筑工程、市政基础设施的竣工验收备案。

7、负责指导全市建设行为的稽查工作，依法对建设行业的重大违法违规行为进行监督管理，维护建筑市场秩序；指导和监督建筑工程质量和安全工作；参与建筑工程安全事故和建筑行业违法违规行为的调查处理；负责建设行业企业和从业人员的不良行为记录和诚信管理；指导城乡建设防震减灾工作。

8、负责组织编制建筑业行业发展规划、市政基础设施行业专项规划；推广行业新材料、新产品、新技术、新工艺应用；依法拟订全市建筑节能发展规划并监督实施，指导建筑节能、绿色建筑和装配式建筑管理工作。

9、指导和监督国家及本省各类工程建设标准、定额的贯彻实施；指导和监督工程造价计价工作。

10、负责建设工程消防验收及备案抽查（含复审和复验）工作。

11、负责全市环卫设施、公共卫生间、公共路灯、公共绿地、城市主次干道等市政基础设施或升级改造项目的策划、建设工作，以及市政公共服务设施的管理维护工作；负责全市燃气行业的监督管理；负责突发事件和防风防汛中市政设施的抢险抢修工作。

12、负责全市环境卫生整治工作；处理全市垃圾，包括生活垃圾、建筑垃圾、厨余垃圾、园林绿化垃圾、大件垃圾的减量化、资源化、无害化治理及垃圾分类工作；负责全市垃圾处理场的建设和管理；指导生活垃圾处理费的征收。

13、指导农村住房建设、住房安全和危房改造；指导农村危险房屋的安全鉴定工作。

14、指导传统村落建设和城乡建设统计和全市乡村民宿建设备案管理工作。

15、负责全市各镇（区）的公共清扫保洁和垃圾收集转运工作；指导协助各镇（区）市政公共服务设施管理维护工作。

16、负责全市住房、城乡建设、城市管理等档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作。

17、负责检查监督所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、规章制度的工作；负责检查指导各镇（区）住房和城乡建设工作。

18、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

19、市住房和城乡建设局负责燃气经营企业供应作为燃气使用的液化天然气、液化石油气设施的安全监管；建筑区划内业主专有部分的燃气设施，由企业行业主管部门会同市住房和城乡建设局 等部门负责安全监管。市住房和城乡建设局负责对企业自建燃气设施所在的工程建设项目依法开展消防设计审查、验收，提出审 查、验收意见，发现相关工程项目未经消防设计审查、未经消防验收擅自投入使用的违法行为，及时将问题线索移交综合行政执法部门处理。

二、机构设置

纳入琼海市住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

1、琼海市住房和城乡建设局本级

- 2、琼海市住房保障和房产服务中心

3、琼海市建设工程质量安全监督站

4、琼海市市政园林环卫服务中心

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件2。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

- 收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计22677.77万元，支出总计22677.77万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加14461.1万元，增长176%。主要原因：由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，项目的收入和支出增加。

- （一）收入总计主要构成。

本年收入22397.19万元。

使用非财政拨款结余34.98万元，较2022年度决算数增加34.98万元，主要原因是主要原因是根据财政资金安排。

- 年初结转结余245.6万元，主要是一保障性住房建设及住房补贴发放，二基本支出结转结余，较2022年度决算数减少67.73万元，下降21.87%，主要原因是主要原因是项目按实际工作量支出，项目支出执行率增加，项目支出结转和结余减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出22431.9万元。

结余分配0.02万元，主要是转入事业基金，较2022年度决算数减少1.02万元，下降98%，主要原因一根据资金实际使用情况；二全面压减公用支出。

年末结转结余245.86万元，主要是一、保障房建设资金及住房补贴资金，二基本支出结转结余，较2022年度决算数减少70.33万元，下降22.25%，主要原因是一项目按实际工作量支出，项目支出执行率增加，项目支出结转和结余减少； 二其他收入结余已上缴国库。

二、收入决算情况说明
    本年收入22397.19万元，其中：财政拨款收入22395.14万元，占99.98%；事业收入0.08万元，占0.01%；其他收入1.97万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出22431.9万元，其中：基本支出2674.37万元，占12%；项目支出19757.53万元，占88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入22395.14万元，支出22395.14万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加14496.93万元，增长183.55%，主要原因：由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，项目的收入增加。支出增加（减少）14496.93万元，增长183.55%，主要原因：由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，项目的支出增加。

财政拨款年初结转结余240.41万元，主要是一实有资金账户结转结余，二基本支出结转结余，较2022年度决算数减少31.74万元，下降11.67%，主要原因一是实有资金户押金及水电费用减少；二2023年末项目支出结转和结余减少所致。

财政拨款年末结转结余240.41万元，主要是一实有资金账户结转结余，二基本支出结转结余，较2022年度决算数减少31.74万元，下降11.67%，主要原因是一实有资金户押金及水电费用减少；二2023年末项目支出结转和结余减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19413.47万元，占本年支出合计的86.55%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13716.97万元，增长240.8%，主要原因是由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，项目的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19413.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出389.35万元，占2.01%；社会保障和就业（类）支出355.15万元，占1.8%；卫生健康支出（类）支出401.89万元，占2.07%；节能支出（类）1074.64万元，占5.54%；城乡社区（类）支出11946.07万元，占61.54%；农林水支出（类）支出2353.05万元，占12.12%；住房保障（类）支出2875.38万元，占14.82%；其他支出（类）17.94万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3963.51万元，支出决算为19413.47万元，完成年初预算的489.81%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

- 年初预算为341.08万元，支出决算为389.35万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为129.89万元，支出决算为194.68万元，完成年初预算的149.88%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，二根据当年实际情况及政策规定，人员养老基数变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为19.14万元，支出决算为121.94万元，完成年初预算的637.1%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，二是根据当年实际情况及政策规定，以前年度职业年金纪实。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：琼海市住房保障和房产服务中有：有在职人员身故干部死亡。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为6.73万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的150.52%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，二是根据当年实际情况及政策规定，发放遗属抚恤金补助金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2022年疫情期间酒店隔离设计费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.84万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况及政策规定，人员社保基数变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为33.37万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的215.32%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，二是根据当年实际情况及政策规定，人员社保基数变化。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为114.26万元，支出决算为302.83万元，完成年初预算的265.04%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，二根据当年实际情况及政策规定，人员社保基数变化。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：聘用人员体检费。

- 11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1074.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一清理琼海市博鳌镇留客村传统村落保护与发展实施项目欠款；二单位改革，职能划转导致相关预算剩余金额转移至琼海市市政园林环卫服务中心。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为283.72万元，支出决算为319.66万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，追加工资补贴。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为29.5万元，支出决算为226.17万元，完成年初预算的766.68%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，二根据当年实际情况需求支出项目经费。

- 14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）初预算为29.5万元，支出决算为226.17万元，完成年初预算的766.68%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，二根据当年实际情况需求支出项目经费。

- 15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

- 初预算为0万元，支出决算为790.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，人员工资增资及人员晋升导致工资绩效支出增多；二根据当年实际情况需求支出项目经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理 （项）

- 年初预算为211.93万元，支出决算为257.65万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，人员工资基数变动，支出数增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的136.03%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，追加项目资金。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，追加清理拖欠企业账款。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5455.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，追加清理拖欠企业账款。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为4529.09万元，完成年初预算的11322.73%。决算数大于预算数的主要原因：一由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，职能划转导致预算跟着划转以及中小企业偿还欠款；二年初预算未安排该项目资金，为了项目正常开展，追加项目资金。

- 21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，追加清理拖欠企业账款。

22.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督 （款）建设市场管理与监督 （项）

年初预算为6.9万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，追加项目资金。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

- 年初预算为0万元，支出决算为2353.05万元，完成年初预算的1600.72%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，职能划转导致支出跟着划转。

- 25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为640万元，支出决算为1242.11万元，完成年初预算的194%。决算大于预算数的的主要原因是：是根据当年实际情况及政策规定，追加项目资金。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为190.26万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的21.31%。决算数小于预算数的主要原因：根据保障性住房申请进度进行发放。

- 27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为1389.41万元，支出决算为1389.91万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作支出略有浮动。

- 28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为94.75万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的43.84%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工程支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为179.8万元，支出决算为161.28万元，完成年初预算的90%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况及政策规定，住房公积有所减少。

- 30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是根据当年实际情况及政策规定，追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2637.61万元，其中：人员经费2506.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费131.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2981.67万元，占本年支出合计的13.3%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加779.96万元，增长35.43%，主要原因由于机构改革，住建局部门增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，政府投资政府性基金项目增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2981.67万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1998.73万元，占67.03%；其他支出（类）支出982.94万元，占32.97%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为641.49万元，支出决算为2981.67万元，完成年初预算的464.81%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况需求支出，政府投资政府性基金项目增加。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。

年初预算为113万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的19.8%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况需求支出，政府投资政府性基金项目减少。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为2264.22万元，支出决算为1947.45万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况需求支出，政府投资政府性基金项目减少。

- 4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为982.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际情况需求支出，政府投资政府性基金项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

- 2023年琼海市住房和城乡建设局部门决算无此情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

- 2023年琼海市住房和城乡建设局部门决算无此情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

- 2023年琼海市住房和城乡建设局部门决算无此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.01万元，支出决算为7.01万元，完成预算的87.52%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.89万元，增长14.55%，主要原因是由于机构改革，住建局增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，导致“三公”经费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.29万元，占89.73%；公务接待费支出决算0.72万元，占10.27%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。

- 因公出国（境）费支出决算比预算数持平。本年决算数较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

- 公务用车运行维护费支出6.29万元，主要用于要用于车辆的维修、购买车辆保险和车辆燃料。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.22万元，下降4%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.32万元，下降4.98%，主要原因是由于机构改革，住建局增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，导致公务用车费用增加。

3.公务接待费支出0.72万元，其中：

国内接待费支出0.72万元，国内公务接待8批次，接待57人次；主要用于各市县来我市交流工作公务接待。

- 国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.78万元，下降52%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.58万元，增长414.29%，主要原因是由于机构改革，住建局增加下属单位琼海市市政园林环卫服务中心，导致公务接待费用增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度物业管理、综合事务等77个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金12991.69万元，占一般公共预算项目支出总额的66.93%。组织对2023年度琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程项目、聘用人员工资及福利支出等74个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2904.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.42%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

共组织对“琼海市嘉积城区银海路及周边片区排水管网改造工程（二期）”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1812.84万元，政府性基金预算支出3125.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看项目建设能够按照计划执行，预算经费能够满足需求，建设成果能够达到预定目标，产生较好的社会经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均达到优秀等级。

琼海市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价还未进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程项目等6个项目绩效自评结果。

琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程项目绩效自评表：

琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程项目绩效自评报告：

琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.92分。全年预算数为2159.22万元，执行数为2142.17万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：项目整体目标为完成琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程项目建设，解决片区积涝问题，进一步提升群众满意度。发现的主要问题及原因：项目已按照合同约定完成全部资金拨付。按照施工合同约定自2023年11月6日竣工验收合格至2025年11月7日完成2年缺陷责任期后，方可支出质量保证金，故剩余的专项债券资金170558.63元于2025年11月7日质保期满后可支出。下一步改进措施：质保期到期向财政申请款拨付。

- 琼海市嘉积城区银海路及周边片区排水管网改造工程（二期）项目自评表：

- 琼海市嘉积城区银海路及周边片区排水管网改造工程（二期）项目自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为533.6万元，执行数为533.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体目标已完成，解决片区积涝问题，进一步提升群众满意度。发现的主要问题及原因：财政资金缺口。下一步改进措施：我局下一步将做好该项目未支付款项的项目预算，加强协调财政资金要素保障，确保预算资金高效执行。

综合事务项目绩效自评表：

综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.67分。全年预算数为7万元，执行数为6.77万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制成本，提升资金管理绩效；二是抓好预算执行，提升资金使用效益；三是强化项目效益，保障工作顺利进行；四是确保实施效果，提升项目可持续性。发现的主要问题及原因： 受疫情影响，原定多项工作未能及时开展，导致部分项目目标如招待费。下一步改进措施：建议项目相应增加预算安排。

琼海市2021年公共租赁住房建设项目项目绩效自评表：

琼海市2021年公共租赁住房建设项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.55分。全年预算数为763万元，执行数为728.66万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：一是主体已封顶；二是室内二次结构装修至六层。发现的主要问题及原因：资金缺口巨大。下一步改进措施：市政府联合市发改委、财政局等相关单位积极申请专项资金和专项债券。

琼海市2023年城镇老旧小区改造项目项目绩效自评表：

琼海市2023年城镇老旧小区改造项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.11分。全年预算数为3462万元，执行数为1077.61万元，完成预算的31.13%。项目绩效目标完成情况：一是项目已完工；二是已竣工交付使用。发现的主要问题及原因：一是自来水抄表到户和加装电梯问题比较突出；二是加装电梯虽然政府出台一系列的政策，但加装电梯涉及规划和消防审批，住户自筹资金难，住户意见难以统一，造成意愿强烈但难以实施。下一步改进措施：自来水公司接管水泵房设备，加大城镇的供水负荷。在今后的加装电梯改造中，我中心将获取的经验提供给想安装电梯的小区，让住户合理自筹资金来解决加装电梯难得问题。

公共路灯照明路灯电费项目绩效自评表：

公共路灯照明路灯电费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共照明使用率，完成率98%；二是提高亮灯率减少安全隐患，完成率98%。发现的主要问题及原因：项目预算支付率达100%，在公共照明路灯电费使用方面没有做到更进一步节能。下一步改进措施：计划在公共路灯照明路灯用电方面进行排查、优化，进一步节省公共路灯照明电费支出。

- （三）部门评价结果。

（四）财政评价结果。

2023年琼海市住房和城乡建设局部门决算无此情况

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度琼海市住房和城乡建设局部门机关运行经费75.49万元，比年初预算增加20.03万元，增长36.12%。主要原因是：公务交通补贴和资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度琼海市住房和城乡建设局部门政府采购支出总额8780.54万元，其中：政府采购货物支出103.43万元、政府采购工程支出8677.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积6530.75平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房6130.75平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆9辆，其中：从车辆种类说明：轿车辆2辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型主要是2辆皮卡车和3辆高空作业车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程121652.84万元。

第四部分  名词解释

- 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

- 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

- 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

- 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（扬实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

- 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理 （项）：反映调控建设市运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

- 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、汽、水、电等基础建设方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴房（项）：反映各级政府低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上术项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

- 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。