琼海市水务工程开工备案管理办法

（试行）征求意见稿

第一条  为规范我市水务工程开工备案管理，保障水务工程建设有序开展，根据水利部《关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管〔2013〕331号）琼海市人民政府《关于印发琼海市政府投资项目管理办法的通知》（海府规〔2023〕2号）等相关规定，结合我市水务工程建设实际，制定本办法。

第二条  在本市行政区域内投资建设，工程总投资在400万元以上（不含400万元）的供水、排水、采用工程措施的水土保持等水务工程（包括新建、续建、改建、扩建、加固、修复）及其配套和附属工程的开工备案管理适用本办法；工程总投资在400万元以下的水务工程参照琼海市人民政府办公室《关于印发琼海市简易建设项目试行“零审批开工”制度实施方案(审改第六批)的通知》（海府办〔2024〕9号）执行。

- 第三条  水务工程实行开工备案制，开工备案为告知性备案，收件审核确认。

- 第四条 水务工程开工备案手续等同施工许可手续，不再办理施工许可。

第五条  市水务局负责全市水务工程开工备案工作，制定水务工程开工备案标准。

第六条  项目法人（或建设单位）应当在水务工程开工后5个工作日内，向市水务局申请开工备案。

项目法人（或建设单位）应当对其所填报的备案信息的真实性、合法性、完整性和有效性负责。

第七条  市水务局受理开工备案申请后，应当在5个工作日内完成备案手续。

第八条  项目完成开工备案后，项目负责人（项目法人项目负责人、地勘单位项目负责人、设计单位项目设计负责人、施工单位项目经理、监理单位项目总监）发生变更的，相关单位应当将有效的变更手续及时报市水务局备案。

第九条  水务工程开工后暂停施工的，项目法人（或建设单位）应当自暂停施工之日起5日内向市水务局发送书面报告，报告内容包括但不限于：暂停施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施、安全防护措施等。项目法人（或建设单位）应当按照有关规定组织参建单位做好暂停施工期间的施工现场安全管理工作。

水务工程恢复施工时，项目法人（或建设单位）应当于恢复施工之日向市水务局发送书面报告。

第十条  市水务局应在项目办理开工备案后对项目开工条件的落实情况及备案信息的真实性等进行抽查，加强项目开工后的行业监管抽查。

第十一条  市水务局应加强对新开工项目的监督检查，发现工程不具备本办法第六条规定的条件违规开工、开工后不按规定进行备案的，应责令项目法人（或建设单位）立即整改；对于违反国家法律法规、构成重大质量安全隐患的，应责令其停工整改，并对项目法人（或建设单位）给予通报批评。

第十二条  市水务局工作人员在备案工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由相关部门依法依规处理。

第十三条  本办法于2024年6月1日起施行，有效期叁年。

第十四条  本办法由市水务局负责解释。

附件：琼海市水务工程开工备案表