附件3

海南省医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 为推进公立医院综合改革，根据《海南省财政厅关于提前下单关于2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》，我单位收到“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目资金200万，资金来源为中央财政资金200万，地方财政资金0，其他资金0，主要用于用于电子病历系统升级建设。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 本项目2025年度全年预算总额为2,000,000.00元，全部为中央财政资金。截至报告期末，全年实际执行数为589,658.28元，预算执行率为29.48%。资金执行进度偏低。

- 资金管理情况分析。

# 资金已于2025年3月份下达，较为及时。下达的资金向医院核心业务系统升级改造倾斜，符合项目设立的初衷。项目资金专人负责并专款专用，并且开展预算绩效管理，设置了明确的绩效目标与指标。主要用于新建血透系统，完成病理、手麻、重症系统等核心业务系统升级改造，目前系统工作完成进度为70%，资金拨付至30%。根据合同约定进行拨付，手续齐全，符合规范。存在问题为支付进度较低，主要原因是部分配套硬件设备未到位，导致项目无法完成最终验收和全额支付。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 已基本完成相关软件系统的安装部署、调试、培训及接口对接工作。下一步将加快配套硬件设备的调试与对接，完成后进行项目预验收并投入试运行。总体来看，软件部分建设目标基本达成，但因硬件配套问题，项目整体尚未完成验收，总体目标处于基本完成但未最终收尾的阶段。

- 绩效指标完成情况分析。

# 根据资金使用规范设置了3个产出指标，1个效益指标和1个满意度指标，具体情况如下：

- 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例提高的指标已完成。2025年数为39.85%，较2024年37.36提高了2.49%，说明系统经过升级改造诊疗效率更高，医疗服务收入占比显著提高。

- 三级公立医院出院患者手术占比和四级手术比例均提高的指标已完成。2025年数值为22.50%，较2024年21.65%增长0.85%；同时四级手术2025年占比10.47%，较2024年9%也有了显著的提高，说明作为三级医院不仅手术率提高了，疑难重症手术能力得到提升。

- 管理费用占公立医院业务支出的比例要求同比降低，已达成。2024年管理费占比为13.31%，2025年管理费占比为11.78%，同比减少了1.53%，内部管理效率有所改善。

- 公立医院门诊患者满意度要求比上年提高的指标已完成。2025年门诊患者满意度为95.42%，较2024年94.32%提高1.1%，此次信息化建设投入新增了血透系统，满足透析患者就医需求的同时也提高了治疗效率和管理效率。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

# 目前存在的问题是预算执行率仅29.48%，严重偏低。核心原因是项目配套硬件设备未及时到位，导致软件系统部署完成后，无法进行整体验收，从而影响了后续资金的支付进度。

# 下一步改进措施：督促设备供应商加快配件供货、安装与调试。加强项目全流程的进度督导与协调，确保硬件、软件环节无缝衔接，尽快完成项目整体验收，加快资金支付。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表