无所归止周边基础设施改造工程项目绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：无所归止周边基础设施改造工程项目位于潭门镇排港村，截止2021年12月31日该项目未取得发改立项批复，项目总投资309.72万元。建设规模与内容：1.给水钢骨架DN100塑料复合管283,84m等；2.排水工程：一体化污水处理设备（25m³/d）1座，污水DN200HDPE双壁波纹管200.77m，DN雨水钢筋混凝土管25.5m等；3.电气工程：电缆沟200m，更换184套投光灯LED100W、90套鸟巢投光灯LED24W、8套立面洗墙灯LED24W等；4.绿化及其他附属工程。实施主体为琼海市潭门镇人民政府。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

- 1.项目年度预算绩效目标：无所归止周边基础设施改造工程建设。项目具体绩效目标如下：

- （1）数量指标：建设工程数量≥1个

- （2）质量指标：竣工验收合格率≥90%

- （3）时效指标：项目按计划完工率≥90%

- （4）成本指标：超概算项目比例≦10%

- （5）社会效益：项目受益人数≥2000人

- 2.绩效指标设定情况

- 各项绩效指标分值合计90分，项目资金执行情况分值10分，满分100分。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况。该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况。2021年市财政预算安排资金300万元，截止2021年12月31日市财政下拨300万元，实际投入0万元。

- （三）项目资金实际使用情况。截止2021年12月31日，该项目仍处于走前期手续阶段，尚未支付使用资金。

- （四）项目资金管理情况。 该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求执行。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况。根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理。该项目截止2021年12月31日，该项目正在编制初步设计和概算阶段。

- （二）项目管理情况。为加强该项目管理，项目管理小组根据各项目实施情况定期开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况。

- 1.项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 市财政批复我单位2021年预算项目“无所归止周边基础设施改造工程”300万元。

- 截止2021年12月31日，该项目资金实际到位300万元，实际已使用资金0万元，项目的到位资金均控制在预算范围内。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 截止2021年12月31日，该项目实际已使用资金0万元，项目资金的使用率为0%。

- 2.项目的效率性分析

- 该项目于2021年12月27日开始，截止2021年12月31日尚未完成。该项目正按照基础设施建设项目手续流程走前期手续，截止2021年12月31日正在编制初步设计和概算，进展较为顺利。

- 3.项目的有效性分析

- 该项目将极大推动我单位辖区基础设施建设情况，并完善旅游设施，便于拉动我单位旅游经济的发展。

- 4.项目的可持续性分析

- 该项目开展后，极大推动我单位辖区基础设施建设情况，并完善旅游设施，便于拉动我单位旅游经济的发展

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

- 数量指标：建设工程数量≥1个。截止2021年12月31日该项目正在编制初步设计和概算，未完工。

- 质量指标：竣工验收合格率≥90%。截止2021年12月31日该项目正在编制初步设计和概算，未完工。

- 时效指标：项目按计划完工率≥90%。截止2021年12月31日该项目正在编制初步设计和概算，未完工。

- （4）社会效益：项目受益人数≥20000人。项目未完工，没有受益人数。

- 五、其他需要说明的问题

- （（一）后续工作计划

- 继续抓好项目支出，保障工作正常运行。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 无

- 琼海市潭门镇人民政府

- 2022年7月28日