潭门镇潭门村委会社区党群服务中心工程项目绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：潭门村党群服务中心项目位于潭门村委会，该项目于2022年2月7日取得发改批复，批复总投资额为952.52万元。主要建设内容为新建党群服务中心(A栋、B栋)工程、消防水池工程、室外配套工程及园林绿化工程等。实施主体为琼海市潭门镇人民政府。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

- 1.项目年度预算绩效目标：完成潭门村党群服务中心项目建设。项目具体绩效目标如下：

- （1）数量指标：建设工程数量≥1个

- （2）质量指标：竣工验收合格率≥90%

- （3）时效指标：项目按计划完工率≥90%

- （4）成本指标：超概算项目比例≦10%

- （5）社会效益：项目受益人数≥20000人

- 2.绩效指标设定情况

- 各项绩效指标分值合计90分，项目资金执行情况分值10分，满分100分。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况。该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况。2021年市财政预算安排资金983万元，截止2021年12月31日市财政下拨983万元，实际投入0万元。

- （三）项目资金实际使用情况。截止2021年12月31日，该项目仍处于走前期手续阶段，尚未支付使用资金。

- （四）项目资金管理情况。 该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求执行。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况。根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理。该项目截止2021年12月31日，已提交初步设计和概算书至琼海市发展和改革委员会进行初步设计和概算审核。

- （二）项目管理情况。为加强该项目管理，项目管理小组根据各项目实施情况定期开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

- 1.项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 市财政批复我单位2021年预算项目“潭门镇潭门村委会社区党群服务中心工程”983万元。

- 截止2021年12月31日，该项目资金实际到位983万元，实际已使用资金0万元，项目的到位资金均控制在预算范围内。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 截止2021年12月31日，该项目实际已使用资金0万元，项目资金的使用率为0%。

- 2.项目的效率性分析

- 该项目于2021年12月1日开始，截止2021年12月31日尚未完成。该项目正按照基础设施建设项目手续流程走前期手续，截止2021年12月31日已送发改进行审核，进展较为顺利。

- 3.项目的有效性分析

- 该项目属于琼海市重点项目，将极大推动我单位党建管理水平，为我单位提供党建重要办公场所。

- 4.项目的可持续性分析

- 该项目开展后，将极大推动我单位党建管理水平，为我单位提供党建重要办公场所。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

- 数量指标：建设工程数量≥1个。截止2021年12月31日该项目正在走前期手续，未完工。

- 质量指标：竣工验收合格率≥90%。截止2021年12月31日该项目正在走前期手续，未完工。

- 时效指标：项目按计划完工率≥90%。截止2021年12月31日该项目正在走前期手续，未完工。

- （4）社会效益：项目受益人数≥20000人。项目未完工，没有收益人数。

- 五、其他需要说明的问题

- （（一）后续工作计划

- 继续抓好项目支出，保障工作正常运行。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 无

- 琼海市潭门镇人民政府

- 2022年7月28日