乡镇基础设施项目绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：镇基础设施项目为我单位多项基础设施建设费用的总和，总金额为861.04万元，实施主体为琼海市潭门镇人民政府。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

- 1.项目年度预算绩效目标：完成基础设施项目建设。项目具体绩效目标如下：

- （1）数量指标：项目数量≥13个

- （2）质量指标：拨付率≥90%

- （3）时效指标：项目按计划完工率≥90%

- （4）成本指标：超概算项目比例≦10%

- （5）社会效益：项目受益人数≥2600人

- 2.绩效指标设定情况

- 各项绩效指标分值合计90分，项目资金执行情况分值10分，满分100分。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况。该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况。2021年市财政预算安排资金861.04万元，截止2021年12月31日市财政下拨861.04万元，实际投入692.14万元。

- （三）项目资金实际使用情况。截止2021年12月31日，该项目资金支出总计692.14万元，主要用于我单位基础设施建设。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （四）项目资金管理情况。 该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求执行。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况。根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理。

- （二）项目管理情况。为加强该项目管理，项目管理小组根据各项目实施情况定期开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况。

- 1.项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 市财政批复我单位2021年预算项目“乡镇基础设施”861.04万元。

- 截止2021年12月31日，该项目资金实际到位861.04万元，实际已使用资金692.14万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 截止2021年12月31日，该项目实际已使用资金692.14万元，项目资金的使用率为80.38%。

- 2.项目的效率性分析

- 该项目于2021年1月1日开始，截止2021年12月31日完成80.38%。该项目在项目管理小组具体指导下按工作要求实施，进展较为顺利。

- 3.项目的有效性分析

- 该项目完善我单位基础设施建设。

- 4.项目的可持续性分析

- 该项目开展后，完善我单位基础设施建设。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

- （1）质量指标：拨付率≥90%。截止2021年12月31日，该项目实际已使用资金692.14万元，项目资金的使用率为80.38%。

- （2）时效指标：项目按计划完工率≥90%。截止2021年12月31日，13个项目按计划完工10个。按计划完工率为78%。

- （3）社会效益：项目受益人数≥2600人。因部分项目未按计划完工，项目受益人数不到2600人，

- 五、其他需要说明的问题

- （（一）后续工作计划

- 继续抓好项目支出，保障工作正常运行。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- （1）存在问题

- 在项目实施方面还有待完善。

- （2）相关建议

- 建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障。

- 琼海市潭门镇人民政府

- 2022年7月28日