征地和拆迁补偿项目绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：征地和拆迁补偿项目为潭门镇潭门村委会社区党群服务中心工程的征地和拆迁补偿费用，该项目计划征地面积114亩，2021年计划完成一期征地面积16.08亩，预算金额为400万元，实施主体为琼海市潭门镇人民政府。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

- 1.项目年度预算绩效目标：完成征地和拆迁补偿。项目具体绩效目标如下：

- （1）数量指标：当年完成征地面积≥15亩

- （2）成本指标：征地补偿标准≥10万元/亩

- （3）时效指标：当年征地计划完成率≥90%

- （4）社会效益：项目受益人数≥1500人

- 2.绩效指标设定情况

- 各项绩效指标分值合计90分，项目资金执行情况分值10分，满分100分。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况。该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况。2021年市财政预算安排资金400万元，截止2021年12月31日市财政下拨400万元，实际投入202.23万元。

- （三）项目资金实际使用情况。截止2021年12月31日，该项目资金支出总计202.23万元，主要用于潭门村委会社区党群服务中心工程的征地和拆迁补偿费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （四）项目资金管理情况。 该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求执行。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况。根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理。

- （二）项目管理情况。为加强该项目管理，项目管理小组根据各项目实施情况定期开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况。

- 1.项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 市财政批复我单位2021年预算项目“征地和拆迁补偿”400万元。

- 截止2021年12月31日，该项目资金实际到位400万元，实际已使用资金202.23万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 截止2021年12月31日，该项目实际已使用资金202.23万元，项目资金的使用率为50.56%。在该项目实施过程中，按照相关征地补偿标准，认真核对征收面积和地上附属物数量，确保了项目资金发放的准确性，有效杜绝了项目资金的损失和浪费。

- 2.项目的效率性分析

- 该项目在项目管理小组具体指导下按工作要求实施，进展较为顺利，2021年计划完成一期征地面积16.08亩，已经全部完成。

- 3.项目的有效性分析

- 该项目保障征地工作正常运转，推动潭门村党群服务中心项目的建设进程。

- 4.项目的可持续性分析

- 该项目开展后，推动潭门村党群服务中心项目的建设进程。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

- 该项目绩效目标均已完成

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

- 继续抓好项目支出，保障工作正常运行。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 无

- 琼海市潭门镇人民政府

- 2022年7月28日